STRATEGIE ROZVOJE eGOVERNMENTU

V KRAJI VYSOČINA

Listopad 2009

## Strategie rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina

Tato strategie je zpracována na základě požadavků pro stanovení krajských priorit čerpání prostředků Integrovaného operačního programu (IOP) v letech 2009 – 2013 na rozvoj informačních technologií v území.

Na základě dostupných informací o podpoře rozvoje eGovernmentu na krajské i místní úrovni byl připraven následující dokument, který zohledňuje strategické priority kraje v souvislosti s aktivitami na jednotlivých ORP (obce s rozšířenou působností), tak aby bylo zřejmé, v jakém kontextu budou jednotlivé krajské projekty realizovány.

Dokument je předán ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení a schválen usnesením č. xxxx

Strategie má následující součásti:

- Analýza požadavků na zajištění služeb eGONcentra kraje ze strany subjektů místní samosprávy a jejich zřizovaných a zakládaných organizací

#### Analýza současného stavu rozvoje eGovermentových služeb na území kraje

# Definice priorit dalšího rozvoje e-government služeb v kraji

- Návrh postupu realizace dalších služeb s ohledem na standard schválený AKČR, příslušnou výzvu IOP a požadavky z území

- Návaznost jednotlivých služeb na aktivity v území a centrální služby

#### Definice uživatelských skupin jednotlivých služeb a podmínek jejich poskytování

#### Časový harmonogram realizace dalších kroků

#### Organizační zajištění realizace

#### Finanční analýza

## Analýza požadavků na zajištění služeb eGONcentra kraje ze strany subjektů místní samosprávy a jejich zřizovaných a zakládaných organizací

Analýza požadavků vychází ze Strategie implementace eGovernmentu v území (MVČR 2009) a specifikace funkcí eGoncenter jako jeho klíčových složek.

Mezi základní součásti fukce eGoncenter řadíme:

- Zřízení a provoz technologických center

- Administraci a propagaci eGovernmentu

- Vzdělávání v eGovernmentu

Vzhledem k tomu, že si systém vzdělávání, administrace a propagace eGovernmentu zajišťují ve spolupráci s kraji především obce s rozšířenou působností věnuje se následující analýza právě vztahu kraje a ORP v oblasti eGovermentu a přístupu jednotlivých k dané problematice.

Problematiku vzdělávání realizují ORP z převážné většiny sami (za podpory OPLZZ – v kraji Vysočina se jedná o 14 ORP z celkových 15). Dále je pak zřejmé, že požadavky na služby ze strany kraje vycházejí zejména z ochoty budovat na úrovni ORP technologická centra.

Zájem budovat TC ORP včetně podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Technologických center (IOP, 2.1) projevilo 11 ORP z 15, přičemž 2 ORP k okamžiku vzniku této strategie jsou ve fázi rozhodování o dalším postupu. Následující tabulka vyjadřuje situaci v jednotlivých obcích k 26.11.2009:

Z pohledu modelu výstavby převažuje názor na kombinované a vlastní budování TC ORP, přičemž ve 3 případech lze očekávat i užší spolupráci s krajským úřadem, v mnohem větší míře je počítáno se spoluprácí v rovině metodické. Pro společné resp. koordinované budování s jinou ORP se nevyslovila ani jedna ORP. Téměř všechny ORP plánují využití TC pouze pro svůj vlastní správní obvod, pouze v jednom případě lze očekávat nabídnutí služeb TC ORP i pro další správní obvody.

Model provozu TC ORP se předpokládá v různých variantách, od provozu vlastními kapacitami, ve spolupráci s krajským úřadem či kombinací výše uvedeného a outsourcingu. Udržitelnost projektu je plánovaná podle požadavků výzvy na dobu minimálně 5 let, výjimkou není udržitelnost výrazně delší. To vypovídá o záměru využít potenciálu TC dlouhodobě, nikoli pouze jako jednorázovou příležitost s využitím dotačního titulu.

Následující tabulka udává seznam základních elektronických služeb v kraji včetně jejich charakteristik týkajících se jejich zajištění, garance, cílových skupin a pokrytí. Jde o služby, jejichž provoz bude zajištěn typicky v technologických centrech kraje a ORP.

Mapa pokrytí vybraných služeb v regionu je znázorněna v následující tabulce.

Legenda: zelená: zajišťuje Kraj Vysočina, žlutá: zajišťuje ORP.

## Analýza současného stavu rozvoje eGovermentových služeb na území kraje

Rozvoj informatiky v kontextu kraje je nutno chápat jako nezbytnou součást strategického rozvoje celého regionu. V době globalizace, zvýšeného tlaku na efektivní výkon veřejné správy, vzrůstající úloze regionů a v neposlední řadě v období vstupu ČR do Evropské unie jsou informační a komunikační technologie nepostradatelným nástrojem úspěšného fungování kraje Vysočina jako významného evropského regionu.

Historie spadá až do doby utváření krajských samospráv, kdy na poli informatizace byly vytvořeny základní dokumenty, jejichž cílem bylo nastavit základní rámec ICT na území kraje a krajského úřadu. Mezi stěžejní materiály patřily především:

- Realizační projekt základní informatizace krajských úřadů pro kraj Vysočina (ICZ, 2001),

- Koncepce komplexní informatizace krajských úřadu (MV ČR, 2002),

- Koncepce Informatizace kraje Vysočina (kraj Vysočina, 2002)

- Strategie rozvoje ICT regionů ČR v letech 2007-13 (AKČR, 2006)

- Koncepce Informatizace kraje Vysočina (kraj Vysočina, 2009)

- Strategie implementace eGovernmentu v ČR (MVČR, 2009)

To, že informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje regionu, je zřejmé i ze strategického dokumentu kraje Vysočina - Programu rozvoje kraje Vysočina. Do Programu rozvoje kraje zastupitelstvo deklarovalo požadavky na rozvoj ICT prostřednictvím:

- Opatření 3.2.1: Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií,

- Opatření 3.2.2: Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS), specifikovaných v dílčím cíli 3.2: Rozvoj telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky.

Součástí vytvářeného konceptu eGovernmentu regionu jsou také jednotlivě zpracované Informační koncepce ORP a kraje (podle zákona o ISVS) a programy rozvoje jednotlivých účastníků tvorby koncepce. Mezi projekty, které mají vliv na vytváření celkového rámce konceptu eGovernment patří např.:

- Datové centrum Krajského úřadu kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava,

- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina (datové úložiště, GIS, mobilní podpora výjezdových posádek),

- Krajská správa a údržba silnice Vysočiny (datové úložiště, virtualizace, GIS),

- Zákaznický systém samospráv kraje Vysočina,

- ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa I a II..,

- Datový skladu kraje Vysočina,

- Regionální SAN kraje Vysočina

- MěÚ Žďár nad Sázavou (MAN, datové úložiště),

- MěÚ Pelhřimov (nasazení prvků virtualizace, SAN),

- MěÚ Velké Meziříčí (nasazení prvků virtualizace, SAN),

- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (SAN),

- MěÚ Chotěboř (zálohování),

- MěÚ Ledeč nad Sázavou (nasazení prvků virtualizace),

- MěÚ Moravské Budějovice (SAN, MAN)

- MěÚ Nové Město na Moravě (SAN, MAN),

- Magistrát statutárního města Jihlava (SAN),

- Nemocnice Nové Město na Moravě (SAN).

- RAN iNovoměstsko

- RAN Podoubraví

- MAN Pelhřimov

- MAN Ledeč nad Sázavou

- Moravské Budějovice - Systémová konsolidace LAN, zálohování fyzických a virtuálních strojů

- Nové Město na Moravě – Projekt bezpečnosti dat

- Krajská knihovna Havlíčkův Brod – Projekt „Žijeme on-line“

- MěÚ Hrotovice - Vzdělávání pracovníků MěÚ a města Hrotovice

- kraj Vysočina – Muzea a galerie na Vysočině on-line

Celkový koncept eGovernment je vytvářen v souladu s požadavky legislativy, zejména zákonů o:

- Obcí a krajích,

- Informačních systémech veřejné správy,

- Základních registrech,

- Elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

- Ochraně osobních údajů,

- Svobodném přístupu k informacím,

- Ochraně utajovaných skutečností,

- O archivnictví a spisové službě,

- Správní řád.

Dále navrhovaný koncept eGovernment kraje Vysočina, s ohledem na snahu o využití alternativních zdrojů financování, respektuje podporované aktivity specifikované v Integrovaném operačním programu a Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

## Definice priorit dalšího rozvoje e-government služeb v kraji

Klíčové prioritní oblasti rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina lze na základě definovat takto:

# Infrastruktura

Nutnou podmínkou bezproblémového rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina je dostupnost vysokorychlostního internetu (broadbandu) pro subjekty veřejné správy včetně technologického zázemí pro provoz služeb – tedy sítě technologických center kraje a ORP. Kromě zmíněných technologických center je v kraji Vysočina prioritní rozvoj již existující krajské páteřní infrastruktury veřejné správy – ROWANet včetně vazby na komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS).

Elektronické služby veřejné správy

Fungující elektronické služby jsou cílem celého záměru rozvoje eGovernmentu v kraji. Lze je rozdělit do následujících skupin.

- Elektronické “Front-office” služby – zaměřené na přímé poskytování informací dat, dokumentů a informací cílovým skupinám (občané, privátní společnosti, další organizace).  Za Elektronické “Front-office” služby můžeme označit následující – Rozvoj sítě Czech point, Digitální mapa veřejné správy, Kontaktní centra veřejné správy apod.

- Elektronické “Back-office” služby – zaměřené na zefektivnění činnosti systému veřejné správy v kraji Vysočina. Za Elektronické “Back-office” služby můžeme označit následující – Registry veřejné správy, Digitalizace dat a jejich ukládání (archivace), Integrace vnitřních systémů veřejné správy, Procesní řízení veřejné správy a quality management, Bezpečnost informačních systémů veřejné správy, Datové sklady a business inteligence apod.

# Vzdělávání v eGovernmentu

Nutnou podmínkou úspěšné implementace eGovernmentu v kraji je přenos informací a znalostí na ty, kteří se budou na rozvoji a provozu celého systému podílet. Komplexní vzdělávání je tedy nezbytnou prioritou, která umožní minimalizovat problémy při realizaci tak náročné změny v činnosti veřejné správy v regionu. Vzdělávací systém bude propojovat jak prezenční školení, tak elearningovou výuku pro dosažení maximální efektivity předání znalostí všem pracovníkům.

## Návrh postupu realizace dalších služeb s ohledem na standard schválený AKČR, příslušnou výzvu IOP a požadavky z území

Výzva IOP č. 08 definuje možnost spolufinancování projektů zaměřených na níže specifikovaná témata. Vzhledem k tomu, že je výzva kontinuální, otevřená do 31.3.2011, kraj Vysočina rozdělil témata dle svých priorit a časových možností přípravy projektové dokumentace. Vedle toho byly zatím vyhlášeny výzvy č. 40 a 42 OPLZZ, které celý systém doplňují o tzv. měkké aktivity. Celý plánovaný postup čerpání IOP tedy vypadá následovně:

##### Projekt č. 1 -  Zřízení technologického centra na úrovní kraje

| Název projektu | Technologické Centrum kraje Vysočina + ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa II. |
| --- | --- |
| Cíl projektu | Cílem projektu je Zkvalitnění ICT infrastruktury kraje Vysočina v návaznosti na již existující síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006. |
| Stručný popis projektu | Výstavba krajského technologického centra (TC), které by navazovalo na projekty Krajského datového centra, Regionální SAN a sítě ROWANet. Cílem TC je poskytování služeb pro potřeby subjektů veřejné správy na území kraje. V oblasti infrastruktury je pak cílem projektu připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační sít vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích, podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podpora elektronických služeb veřejné správy, podpora vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč) |
| Předkladatel projektu + partneři projektu | Předkladatel – kraj Vysočina |
| Celkové předpokládané náklady projektu (v mil. Kč) | 73 mil. Kč. (25 mil. Kč TC + 48 mil Kč ROWANet) |
| Období realizace | 3 roky |
| Doporučený OP k financování | IOP |
| Garant projektu | Petr Pavlinec, vedoucí OI KrU Vysočina |
| Nutné prodiskutovat | Seznam měst pokrytých další etapou sítě ROWAnet (kalkulace nastavena na Chotěboř, Velké Meziříčí, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Pelhřimov, Pacov, Světlá nad Sázavou, Telč - jen posílení) |

###### Projekt č. 2 - Elektronická spisová služba

| Název projektu | SpiSOVÁ SLUŽBA |
| --- | --- |
| Cíl projektu | Pořízení, či upgrade spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Zajištění její údržby a provozování pro kraj a organizace kraje. |
| Stručný popis projektu | Vzhledem k předpokládané zpětné znatelnosti nákladů a na základě usnesení zastupitelstva kraje 0208/03/2009/ZK proběhlo v červnu 2009 výběrové řízení na dodavatele spisové služby pro kraj Vysočina a pro všechny jeho příspěvkové organizace. |
| Předkladatel projektu + partneři projektu | kraj Vysočina, příspěvkové organizace kraje |
| Celkové předpokládané náklady projektu (v mil. Kč) | 1,1 mil Kč. |
| Období realizace | 03/2009-12/2009 |
| Doporučený OP k financování | IOP |
| Garant projektu | Odbor informatiky KrÚ |
| Nutné prodiskutovat | Náklady na pořízení spisové služby budou začleněny do projektové žádosti spolu s projektem na Technologické centrum kraje a ROWAnet II. |

###### Projekt č. 3 - Datové sklady a nástroje Business Intelligence

| Název projektu | ROZŠÍŘENÍ DATOVÉHO SKLADU KRAJE VYSOČINA |
| --- | --- |
| Cíl projektu | Efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy zainteresovaným subjektům. Půjde o rozšíření datového skladu kraje směrem ke kvalitě i kvantitě. Integrací dat z různých zdrojů se výrazně zvýší využitelnost, výtěžnost a vypovídající hodnota těchto informací, zkvalitní a zrychlí se rozhodovací procesy jak samotného kraje Vysočina, tak i ostatních subjektů a v neposlední řadě se zvýší vzdělanost i míra uspokojení informačních potřeb občanů kraje. Důležitým atributem projektu je rozměr partnerství – tedy vazba na ostatní subjekty veřejné správy v kraji. Projekt je konkrétním projevem záměru elektronizace agend veřejné správy a celkově vhodně zapadá do koncepce e-governmentu. Předpokládá se vazba na centrální registry a krajská technologická centra. |
| Stručný popis projektu | Projekt Rozšíření datového skladu kraje Vysočina komplexně pokrývá problematiku zpracování dat potřebných pro rozhodování i běžný provoz orgánů kraje s výrazným přesahem do území kraje. Projekt je rozdělen do několika logických fází, které však budou realizovány částečně paralelně tak, aby byla ošetřen přesah a nutná návaznost jednotlivých fází. V souladu s typizovaným projektem pro výzvu v rámci Integrovaného operačního programu lze za tyto fáze považovat: Základní datový sklad kraje (6 mil.Kč) v oblasti softwarové platformy nákup příslušného základního databázového software dle výsledku studie proveditelnosti nebude-li možno využít technologického centra kraje, pak nákup potřebného hardware v oblasti datového obsahu půjde o metadatový systém, regionální statistické tržiště, datové tržiště ekonomika a rozpočet úřadu a vybrané datové tržiště v té oblasti, které krajské orgány určí jako prioritní (v případě kraje Vysočina půjde de facto o upgrade na novou technologickou platformu dle výsledků studie proveditelnosti) Další možná datová tržiště (10 mil.Kč) v případě kraje Vysočina půjde o upgrade a rozšíření stávající datových tržišť nezahrnutých v ad 1) a vybudování nových datových tržišť dle výsledků studie proveditelnosti Software – transformační mechanismy a analytická vrstva – nestrukturovaná data a nástroje kvality nestrukturovaná data - půjde o rozšíření základního datového skladu o nástroje zpracování nestrukturovaných dat, které společně se strukturovanými daty vytvoří komplexní systém Business Intelligence a rozšíří efektivní zpracování dat i na tuto oblast další nástroje fungující v analytické vrstvě datového skladu – nástroje kvality dat, pokročilé transformační mechanismy, dataminingové metody, potřebná datová rozhraní (např. s vazbou na krajský GIS) atd... Software – prezentační vrstva a další nástroje BI – pokročilé nástroje (2 mil. Kč) interní analytický portál a externí analytický portál analytický software (licence) webové rozhraní (služba) pro efektivní poskytování dat partnerům webové analytické komponenty a nástroje vizualizace dat |
| Předkladatel projektu + partneři projektu | Předkladatel: kraj Vysočina Partneři: Partnerství je důležitým aspektem projektu, předpokládá se dopad projektu do území kraje Vysočina a částečně i vazba na ostatní kraje ČR. Konkrétní specifikace jednotlivých partnerů i jejich rolí v jednotlivých fázích projektu bude obsažena ve studii proveditelnosti projektu, jejíž dokončení je stanoveno na 15.1.2010. |
| Celkové předpokládané náklady projektu (v mil. Kč) | 24 mil. Kč |
| Období realizace | 2 roky |
| Doporučený OP k financování | Integrovaný operační program |
| Garant projektu | Michal Šulc, vedoucí odboru analýz |
| Nutné prodiskutovat | prioritní oblast řešení (veřejná služba) pro základní datový sklad kraje – rozhodnutí krajských orgánů diskuse nad datovým obsahem role partnerů spolupráce s kraji personální zabezpečení v realizační fázi |

Projekt č. 4 - Digitalizace a ukládání dat

| Název projektu | Digitalizace a ukládání |
| --- | --- |
| Cíl projektu | Vytvořit a udržovat zejména SW nástroje digitalizace a ukládání dat a dokumentů na území kraje jako službu KrÚ, organizacím kraje, městům a obcím a jejich organizacím a v definovaném rozsahu jako veřejnou informační službu. |
| Stručný popis projektu | Předpokládanými výstupy projektu jsou Krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajský digitální repozitář, krajské digitální úložiště, digitalizovaná a bezpečně dlouhodobě uložená data a dokumenty, publikované digitální dokumenty. |
| Předkladatel projektu + partneři projektu | Kraj Vysočina Partneři: knihovny a muzea kraje Vysočina, příspěvkové organizace kraje, subjekty samosprávy v kraji |
| Celkové předpokládané náklady projektu (v mil. Kč) | 28 mil Kč. |
| Období realizace | 04/2010-07/2013 |
| Doporučený OP k financování | IOP |
| Garant projektu | Odbor informatiky KrÚ |
| Nutné prodiskutovat | Problematiku návaznosti projektu na zatím nespuštěné projekty Národního digitálního archivu a knihovny a další návazné projekty kraje Vysočina |

Projekt č. 5 - Digitální mapa veřejné správy

| Název projektu | Digitální mapa veřejné správy |
| --- | --- |
| Cíl projektu | Cíl DMVS je zajistit garantovaná jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území, dostupnost dat pro veřejnost, propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně tematickém kontextu, včetně optimalizace veřejné správy. Vysočina bude řešit povinné tématické projekty projekty DMVS - ÚKM a Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP. Nepovinný tématický projekt DTM nebude řešit, protože neexistuje instituce, která by správu mapového díla DTM zajišťovala. Pořizování lokálních dat DTM probíhalo v minulosti nekoordinovaně, v závislosti na bývalém správním členění a působnosti jednotlivých správců sítí – JmK, VčK, JčK. Datové podklady pro DTM v maximální míře zpřístupníme v projektu ÚAP na základě referenčních a tematických map středních měřítek. Cíl tematického projektu ÚKM je vytvořit a aktualizovat digitální podobu vektorového obrazu KM, která pokrývá spolu s DKM a KMD území celého kraje. Cíl tematického projektu ÚAP je vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území. Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat. |
| Stručný popis projektu | Projekt DMVS zastřešuje projekty v oblasti prostorových informací, jejichž smyslem je zajištění dostupnosti garantovaných jednotných dat pro veřejnou správu a veřejnost. Projekt DMVS je rychlým řešením nepříznivé situace v oblasti prostorových dat. Vysočina řeší tematické projekty ÚKM a ÚAP. Tematický projekt ÚKM řeší digitální bezešvou podobu vektorového obrazu KM umístěného v S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D). Tematický projekt ÚAP řeší výměnu informací a zjednodušuje činnosti spojené s poskytováním údajů o území. Jedná se o snížení iterací zejména na straně subjektů s celostátní působností ve vztahu k pořizovatelům ÚAP. Řeší vytváření a efektivní správu databází informací o území a přípravu podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje. Správa metadat a vytvoření podmínek pro propojení těchto metadat s metainformačními systémy v intencích směrnice INSPIRE. |
| Předkladatel projektu + partneři projektu | Kraj Vysočina který bude spolupracovat s obcemi na území kraje, ORP, katastrálním úřadem pro Vysočinu a ČÚZK. |
| Celkové předpokládané náklady projektu (v mil. Kč) | 19,0 (ÚKM 9,5 + ÚAP 9,5) |
| Období realizace | 07/2010 až 06/2012 |
| Doporučený OP k financování | Zavádění ICT v územní veřejné správě |
| Garant projektu | Kraj Vysočina |
| Nutné prodiskutovat | Aktualizace ÚKM do doby spuštění RÚIAN. |

###### Projekt č. 6 - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

| Název projektu | Vnitřní integrace |
| --- | --- |
| Cíl projektu | Cílem projektu je zajistit schopnost vzájemné komunikace mezi Základními registry a lokálními systémy úřadu. V rámci toho projektu bude také řešen kvalitní systém řízení uživatelských oprávnění k funkcím používaných v informačních systémech úřadu a možnost jednotlivé systémy jak na centrální úrovni (např. systém datových schránek, CzechPoint), tak na lokální úrovni (např. Epusa) provázat mezi sebou. Cílem tohoto snažení je zvýšení transparentnosti veřejné správy, zvýšení její efektivnosti a snížení administrativní zátěže pro občany i instituce. |
| Stručný popis projektu | Upgrade stávajícího vybavení KrÚ a propojení jednotlivých systémů na Základní registry. Odstranění duplicit v aplikační architektuře KrÚ. |
| Předkladatel projektu + partneři projektu | Předkladatel – kraj Vysočina |
| Celkové předpokládané náklady projektu (v mil. Kč) | 18 mil. Kč |
| Období realizace | 3 roky |
| Doporučený OP k financování | IOP |
| Garant projektu | Jaroslav Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací - OI |
| Nutné prodiskutovat |  |

Dále je potřeba uvést ještě skutečnost, že Zastupitelstvo kraje Vysočina již schválilo svým usnesením číslo 0208/03/2009/ZK realizaci projektu Technologického centra kraje s celkovými náklady 25,9 mil Kč.

Zastupitelstvo schválilo svým usnesením 0299/04/2009/ZK také realizaci projektu Vzdělávání v eGovernmentu (OPLZZ), kterým se investiční aktivity doplňují o vzdělávání zaměstanců kraje, zřizovaných organizací a samosprávy kraje.

## Návaznost jednotlivých služeb na aktivity v území a centrální služby

Návaznost jednotlivých projektů na regionální a národní aktivity nejlépe vyjadřuje následující tabulka:

## Definice uživatelských skupin jednotlivých služeb a podmínek jejich poskytování

Koncept eGovernmentu je vytvářen za účelem efektivnějšího poskytování služeb veřejné správy, a to pro všechny cílové skupiny, kterými jsou:

- krajský úřad (zejména v podobě integrovaného back office)

- zřizované a zakládané organizace kraje (oblast podpory procesů organizace a komunikace se svým zřizovatelem/zakladatelem)

- obce s rozšířenou působností jako spolukonceptor řešení a poskytování služeb

- obce jako příjemce služeb a poskytovatelé informací

- zakládané a zřizované organizace obcí ve všech úrovních jako příjemce služeb a poskytovatelé informací

- stát (prostřednictvím distribuovaných řešení, jako jsou např. základní registry)

- občané čerpající služby typu životní situace prostřednictvím různých typů kanálů

- další organizace v regionu

Následující obrázek ilustruje výše popsanou vizi řešení.

Koncept eGovernmentu kraje Vysočina je vytvářen formou partnerství za účasti kraje Vysočina a obcí s rozšířenou působností.

Koncept eGovernmentu kraje Vysočina má, vliv na

- legislativu (vybudování infrastruktury bude využito pro naplnění realizace řešení v oblasti spisové služby a archivace / zákon o archivnictví a spisové službě, datových schránek / zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, základních registrů / zákon o základních registrech, územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace / zákon o o územním plánování a stavebním řádu)

- organizace (podpora jednotlivých činností je zajišťována na úrovni, kde se její realizace jeví jako nejvhodnější (kompetence, kapacity, znalost apod. - z tohoto důvodu jsou definované různé povinné služby a jsou poskytovány na různých úrovních pro různé klienty

- občany kraje (dopad na občana je výrazný zejména při realizaci Regionálních služeb TC K a TC ORP, jako jsou Digitální mapa VS / územně analytické podklady, územně plánovací dokumentace, účelová katastrální mapa, technická mapa /, Portál občana a Digitalizace a ukládání dat, což souvisí zejména s dostupností a transparentností informací)

- úředníky (dopad na úředníka příp. politika je opět v navazujících projektech na TC K a TC ORP, jako je Spisová služba, Datové sklady, DMVS, Integrace vnitřního chodu úřadu a další),

- technologie (zásadní dopad pro vytvoření adekvátní infrastruktury TC K a TC ORP pro navazující projekty, bez které by nebylo možno koordinovat aktivity jednotlivých aplikačně nebo datově zaměřených projektů - jedná se o zásadní technologický rámec)

- veřejné finance (spolufinancování EU, synergický efekt v regionu, vliv na cash flow).

## Časový harmonogram realizace dalších kroků

příprava projektu			realizace projektu

## Organizační zajištění realizace

Realizace eGovernment v regionu může být efektivně řešena jen ve spolupráci kraje, obcí (zejména ORP), dalších složek veřejné správy regionu a ostatních externích partnerů. Jedná se o otázky managementu ICT typu fungování páteřní sítě regionu, zpřístupnění a výměny dat, nabídky a poskytování služeb jednotlivých IS (zejména web-based services). Současně jde o otázky informačního managementu zahrnující zajištění komunikace a informačních toků i řízení informací a znalostí jako klíčových zdrojů. A konečně jde o otázky obecného managementu, související s řízením, rozhodováním, organizováním a institucionalizováním informatiky a informačních systémů regionu.

Pro realizaci eGovernment v kraji Vysočina byl zvolen model spolupráce na bázi dohod a smluv mezi jednotlivými účastníky - Krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou.

Smlouva o spolupráci bude obsahovat vymezení předmětu spolupráce. Jedná se o spolupráci při např.:

přípravě a zadávání společných veřejných zakázek v rámci projektů,

- nakládání se společným majetkem,

- vzájemném poskytování služeb,

- dalším provozu a rozvoji projektů.

Spolupráce spočívá např. v:

- společném financování veřejných zakázek, a to dle svých podílů na jednotlivých zakázkách,

- spolupráci při sestavení základních podmínek zadání a navazujících jednání (zejména obchodní podmínky, kvalifikace a způsob hodnocení) se zástupcem centrálního zadavatele a s centrálním zadavatelem,

- informování zástupce centrálního zadavatele a centrálního zadavatele o všech podstatných skutečnostech majících vliv na průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost,

- zajistění nepodjatosti a závazku mlčenlivosti u všech osob, které pověří činnostmi souvisejícími se zadáním veřejné zakázky,

- poskytování veškeré nezbytné a požadované součinnosti, zejména, nikoliv však výlučně, pokud jde o výměnu relevantních dokumentů, podávání vysvětlení a písemných stanovisek,

- zajistění provozu svých systémů v souladu s provozním řádem Technologického centra kraje Vysočina.

Subjekty se zaváží k tomu, že:

- majetek společně pořízený se stává spoluvlastnictvím smluvních stran, a to s podíly ve výši odpovídající jimi vloženým finančním prostředkům,

- majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech účastníků sdružení, přičemž podíly na takto získaném majetku odpovídají jimi vloženým finančním prostředkům,

- náklady na provoz, údržbu a opravy majetku budou hradit společně, a to podíly ve výši odpovídající jimi vloženým finančním prostředkům.

U projektů vyžadující partnerství je tato skutečnost uvedena v příslušné projektové fiši.

## Finanční analýza

Celková finanční analýza je uvedena v následující tabulce včetně předpokládaných nákladů kraje v jednotlivých letech realizace projektů.

Celkové náklady za jednotlivé projekty jsou 163,1 mil. Kč.

Celkové krajské výdaje v následujících letech pak dosáhnou výše 28,1 mil. Kč (vzhledem k tomu, že spisová služba již byla v roce 2009 pořízena).

Očekávané spolufinancování z IOP pak tedy bude celkově 135 mil. Kč (včetně příjmů za spisovou službu). Dle požadavků výzvy jde o maximální možnou částku celkového příspěvku dotace na všechny projekty jednoho kraje.