RK-17-2005-03

Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

pro: jednání rady kraje č. 17/2005 dne 10. 5. 2005

zpracoval: J. Koten, R. Hošek

předkládá: V. Švarcová, P. Pavlinec

Popis problému:

Nemocnice Jihlava je zdravotnickým zařízením se 746 lůžky a ve vybraných oborech pokrývá spádovou oblast cca 500.000 obyvatel. V současné době používá organizace celkem 11 serverů. Na chodu a funkčnosti těchto serverů je nemocnice v podstatě závislá, protože obsluhují a zajišťují provoz všech softwarových produktů. Mezi klíčové produkty patří zejména:

- NIS – nemocniční informační systém – veškeré informace o pacientských datech, kompletní dokumentace pacienta včetně laboratorních výsledků, atd.

- LAB – laboratorní servery zajišťující chod všech laboratoří – mikrobiologie, hematologie, biochemie

- FENIX – ekonomický server – zajišťuje finanční chod celé organizace, spojení s bankou, s pojišťovnou, atd.

I. část projektu – servery:

Servery zajišťují chod i spouštění dalších neméně důležitých programů. V současné době je stav všech serverů nevyhovující vzhledem k požadovaným provozním nárokům. Průměrné stáří serverů je asi 3 roky. Největší slabinou je ve velké míře jejich architektura – tzn. jedná se pouze o kancelářské PC, které byly vyhrazeny pro účely serverových aplikací.

Cílem a záměrem projektu je vybudovat kvalitní podmínky pro fungující infrastrukturu informačních technologií Nemocnice Jihlava se snahou o zajištění kvalitních podmínek pro práci všech zaměstnanců a bezpečnosti těchto technologií, zejména jak dat pacientských tak i ostatních dat organizace.

II. částí projektu je internet pro veřejnost.

Internet je v současné době jednou z nejvíce využívaných technologií pro komunikaci, pro získávání informací z různých oblastí atd. Je mnoho lidí, kteří jsou již dnes na této technologii závislí s ohledem na své povolání, zejména z důvodu e-mailové pošty. Proto by klienti (pacienti) měli mít možnost přístupu k internetu také v době, kdy jsou nuceni svým zdravotním stavem setrvat v nemocnici. Vzhledem k současnému internetovému připojení by se takový záměr mohl začít realizovat na vybraných odděleních, kde by byl tento záměr „pilotně“ zprovozněn a za určitou dobu vyhodnocen. V případě kladných výsledků by v tomto záměru bylo vhodné pokračovat.

V současné době nemá žádný z klientů možnost přístupu k internetu. Na pokojích není žádné přípojné místo ani v jiných částech oddělení není možné se k internetu volně připojit.

Cílem projektu je umožnit všem klientům přístup k internetu v době jejich hospitalizace. V praxi by to znamenalo vybrat vhodná lůžková oddělení, kde by došlo ke zřízení přípojného bodu a pořízení počítače určeného k těmto účelům.

III. částí projektu je zálohování:

Zálohování všech důležitých dat v nemocnici považujeme za jeden z prioritních úkolů oblasti IT. V případě ztráty by došlo k nevyčíslitelným a nenahraditelným škodám. Z důvodu rostoucích nároků na zálohování dat a se stále větší nutností zvyšovat periodu tohoto zálohování, navrhujeme rozšíření stávajících diskových kapacit.

V současné je používáno pro potřeby zálohování stávající diskové pole, které má kapacitu 3TB diskového prostoru. Tento diskový prostor je již z poloviny zaplněn a v dohledné době, po plánovaném připojení dalších modalit RDG systému a po plánovanému zprovoznění uživatelských HOME adresářů, dojde k jeho rychlému a úplnému zaplnění. Zprovoznění HOME adresářů je nutným krokem, z důvodu zachování dat uživatelů, kteří jsou v otázkách zálohování svých pracovních dat odkázání pouze na prostředky oddělení IT.

Cílem projektu je plně zabezpečit diskové kapacity v potřebné velikosti a to na více jak 3 roky dopředu. Kapacity budou využívány jednak systémem PACS pro digitalizaci RDG snímků a navíc jako úložiště pro zálohy dat.

Návrh řešení, zdůvodnění:

##### I. Servery

Jelikož je v současné době stav všech serverů v nemocnici nevyhovující navrhujeme pořízení nových serverů. Předejde se tak rozsáhlým výpadkům i problémům, ke kterým nyní již v omezené míře dochází. Současné servery jsou ve větší míře pouze „obyčejné kancelářské PC“ a tak je jejich výkon naprosto zkreslen vzhledem k uvedeným hodnotám. Je třeba brát v úvahu, že na jednotlivé servery přistupují desítky až stovky uživatelů najednou a server musí jejich požadavky zpracovávat v reálném čase, zatímco „obyčejný kancelářský PC“ zpracovává zpravidla požadavky jednoho uživatele.

Vzhledem k důležitosti celého projektu a zejména k potřebě co nejrychlejšího přechodu na nové a kvalitní servery navrhujeme jako ideální variantu realizaci tohoto projektu v letošním roce.

###### II. Internet pro veřejnost

V první fázi tohoto projektu navrhujeme vybrat ta lůžková oddělení, kde by nebylo potřeba investovat do síťové infrastruktury vzhledem k posilování aktivních prvků. Znamenalo by to tedy pořízení potřebného počtu „běžných kancelářských počítačů“ a k tomu velmi potřebné stolky, které by dané počítače zabezpečili proti odcizení. Na vybraných odděleních by byly počítače umístěny na veřejných místech z toho důvodu, aby se k nim dostali všichni pacienti daného oddělení a to bez omezení.

Realizaci navrhujeme na rok 2005, kdy by došlo k vybavení třech oddělení. Jednalo by se o oddělení:

CHIR – chirurgické oddělení 		- 2ks PC (oddělení je rozděleno na dvě části)

ORL – otorinolaryngologické oddělení	- 1ks PC

PED – pediatrické oddělení (velké děti)	- 1ks PC

Tato oddělení byla vybraná na základě dvou kritérií. Jedním je již zmíněna síťová infrastruktura (tzn. nebude nutné posilovat aktivní prvky) a druhým kritériem je nízký průměrný věk pacientů.

Po spuštění a tříměsíčním provozu navrhujeme projekt vyhodnotit a v případě kladných výsledků navrhnout další postup pro doplnění několika dalších lůžkových oddělení.

###### III. Zálohování

Z důvodu již instalovaného a zprovozněného diskového pole navrhujeme řešení, které by znamenalo pouze jeho rozšíření. Konkrétně by šlo o přidání jednoho „boxu“ osazeného plným počtem disků – tj. 16ks/400GB - tento box s velkokapacitními disky (v konfiguraci RAID5 s jedním náhradním diskem) rozšíří čistou využitelnou kapacitu diskového pole cca o 5.2 TB.

V souladu s Metodikou poskytování finančních prostředků na rozvoj IT organizacím zřizovaným krajem Vysočina, schválené usnesením rady kraje č. 933/29/2003/RK dne 9. 9. 2003 navrhujeme Radě kraje Vysočina poskytnout Nemocnici Jihlava prostředky na rozvoj ICT. Cenová kalkulace pro jednotlivé části projektu je uvedena v příloze. Celková požadovaná částka pro rok 2005 činí 1 456 440,- Kč, tj. 1 733 164,- Kč včetně DPH.

K realizaci poskytnutí uvedené dotace navrhujeme schválit potřebnou rozpočtovou změnu:

Zvýšení  výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Nemocnice, položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím o částku 1 733 000,- Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku  1 733 000,- Kč.

Dále radě kraje navrhujeme udělit souhlas se zvýšením závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2005 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 733 000,- Kč k zajištění jeho nezbytných provozních potřeb z důvodu realizace projektu rozvoje ICT. Schválením této úpravy má příspěvková organizace vytvořenou možnost realizace svých záměrů v souladu s předpisy kraje.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 26 944 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

záměr projektu rozvoje ICT v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;

schvaluje

- zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Nemocnice, položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím o částku 
1 733 000,- Kč s určením pro Nemocnici Jihlava při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 733 000,- Kč;

- zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ na rok 2005 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 733 000,- Kč k zajištění jeho nezbytných investičních potřeb z důvodu realizace projektu rozvoje ICT.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

termín: do 31. 8. 2005

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 1