#### RK-17-2005-50

Fond Vysočiny – dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 17/2005 dne 10. 5. 2005

zpracoval: M. Drápela, R. Zvolánek

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2004 byla mezi krajem Vysočina a Městem Třebíč, Karlovo náměstí 55, 674 01 Třebíč dne 30. 08. 2004 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Projekt města Třebíč „Zpracování projektové dokumentace na odkanalizování místních částí města Třebíče“ byl podpořen částkou 320 000,- Kč. Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro územní i stavební řízení na odkanalizování místních částí města Třebíče – Račerovice, Budíkovice, Pocoucov a Ptáčov, které budou napojeny na ČOV Třebíč.

Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta osmi měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 30. 04. 2005 měl být projekt zhotoven. Podklady by měly být garantovi předány do 30. 05. 2005. Město Třebíč dne 29. 04. 2005 požádalo o prodloužení doby realizace projektu  do 31. 07. 2005 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna časovým posunem geodetických prací, které probíhaly v zimním období za nepříznivých sněhových podmínek, čímž došlo k časovému posunu prací na vlastním projektu. V současné době je již zhotovena projektová dokumentace k územnímu řízení a samotné územní řízení probíhá. Po vydání územního rozhodnutí bude Město Třebíč dále pracovat na projektu pro stavební řízení, který je také součástí žádosti o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v roce 2004.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti města Třebíč doporučuje schválit prodloužení doby realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace na odkanalizování místních částí města Třebíče“ do 31. 07. 2005 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny č. 46/71/04 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 46/71/04 dle materiálu RK-17-2005-50, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 13. 5. 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2