RK-26-2005-03

Stavební záměr „SOŠ a SOU zemědělské a technické a Učiliště Humpolec – zřízení učeben“, návrh na provedení rozpočtového opatření

pro: jednání rady kraje č. 26/2005 dne 23. 8. 2005

zpracoval(a): J. Lukáš

předkládá: P. Kolář, Z. Ludvík

Popis problému:

Sloučená škola SOŠ a SOU zemědělské a technické a Učiliště Humpolec má sídlo v ulici Školní 764. V současné době využívá ke své činnosti m.j. poměrně rozsáhlý areál v Havlíčkově Brodě. Záměrem OŠMS je vytvořit podmínky k soustředění výuky zemědělských studijních oborů v Humpolci a jejich útlum v Havlíčkově Brodě. Stávající kapacita učeben v Humpoci takové řešení neumožňuje. Mimo tyto kapacity škola využívá ještě budovu v Nádražní ulici v Humpolci, objekty ve Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou. Pracoviště v Ledči nad Sázavou se v letošním roce ruší.

V rozpočtu kraje Vysočina na letošní rok je zařazena akce „SOŠ, SOU zem. Humpolec – zřízení učeben“ s finančním objemem 2,3 mil. Kč. Předpoklad nákladů vycházel z původních odhadů vedení školy (1,5 mil. Kč) a byl povýšen OM při sestavování rozpočtu.  Při zahájení přípravy a projekčních prací se objevila řada nových skutečností a potřeb a předpokládané investiční náklady stavby výrazně vzrostly (potřeba osazení nových oken, celková rekonstrukce elektro, zřízení odpovídajího sociálního zařízení ad.). Z tohoto důvodu byly projekční práce přerušeny a na základě současných znalostí vycházejících z rozpracované PD byl zpracován stavební záměr akce.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V materiálu RK-26-2005-03 př. 1 je předkládán radě kraje k projednání stavební záměr - „SOŠ a SOU zemědělské a technické a Učiliště Humpolec – zřízení učeben“. Realizace stavebního záměru by umožnila soustředit výuku zemědělských studijních oborů do jednoho objektu v Humpolci. Pro zřízení 4 nových učeben by byly využity po přestavbě prostory, ve kterých je již nevyužívaná jídelna a kuchyně.  V případě schválení stavebního záměru OM navrhuje zajistit v letošním roce vypracování realizační projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu vycházejícího z předloženého stavebního záměru. Na přelomu let 2005 a 2006 by byla dále stavba projednána s dotčenými orgány státní správy a zajištěno vydání stavebního povolení.

Návrh usnesení předpokládá schválit stavební záměr. V případě schválení stavebního zaměru bude OM pokračovat ve zpracování projektové dokumentace na akci.

Stanoviska:

Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje schválení stavebního záměru „SOŠ a SOU zemědělské a technické a Učiliště Humpolec – zřízení učeben“ a podporuje jeho realizaci. Podrobnější zdůvodnění OŠMS je uvedeno v materiálu RK-26-2005-03, př. 1 v části zdůvodnění akce.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

stavební záměr na akci „SOŠ a SOU zemědělské a technické a Učiliště Humpolec – zřízení učeben“ dle materiálu RK-26-2005-03, př. 1 a

ukládá

odboru majetkovému pokračovat v přípravě akce v rámci schváleného stavebního záměru.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1