#### RK-06-2006-27

Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby „ÚSP Zboží – novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy“

pro: jednání rady kraje č. 06/2006 dne 21. 2. 2006

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Potřeba rekonstrukce stávajících objektů Ústavu sociální péče Zboží a novostavba lůžkové části je vyvolána nejen současným neuspokojivým, místy až havarijním stavem, ale i nutností odstranění závažných provozních, hygienických a dalších závad podle požadavků  vyplývajících pro provoz tohoto ústavu. Ústav postrádá prostory pro odpovídající ubytování, společenské, výchovné a terapeutické činnosti. Z tohoto důvodu je velmi obtížné zajistit klientům ústavu plnohodnotnou náplň dne, a to jak z hlediska uspokojení zájmů klientů a zajištění terapie, tak i zajištění odpočinku a soukromí. Problémem jsou i vícečetné ložnice po 6 až 11 lůžkách, z nichž některé jsou dokonce průchozí. V nich ubytovaní klienti se v noci navzájem ruší.

Již v návrhu rozpočtu MPSV ČR na rok 2003 byla zařazena akce ÚSP Zboží-novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy. Odbor majetkový podal dne 31. 3. 2003 žádost o poskytnutí systémové investiční dotace doloženou investičním záměrem, který byl zpracován ÚSP. Současně odbor majetkový vyvolal jednání s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a odborem kultury kraje ohledně upřesnění zadání návrhu stavby. Na tomto jednání bylo zjištěno, že investiční záměr zpracovaný ÚSP neměl žádnou návaznost na potřeby organizace a ani nebyl konzultován s orgánem státní památkové péče. Po mnoha jednáních došlo v srpnu roku 2003 ke specifikaci potřeb a možností, které sloužily jako podklad k zadání studie (návrhu stavby) pro doplnění investičního záměru. Studie byla dokončena v říjnu roku 2003. Rada kraje usnesením 1094/34/2003/RK studii schválila a souhlasila se zadáním realizační projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2004. V roce 2005 bylo doprojektováno na základě usnesení 1323/32/2005/RK podkroví objektu SO 08 Novostavba objektu pro pracovní terapii.

Dne 25. ledna 2006 bylo svoláno jednání na MÚ Habry, kde bylo dohodnuto se starostou města Habry, že bude na zasedání rady města předložena informace o připravované stavbě v areálu zařízení a bude předloženo radě města schválení provozování ČOV městem Habry a souhlas s finanční spoluúčastí na přeložce a vybudování nové splaškové kanalizace .

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce formou otevřeného řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavbu „ÚSP Zboží – novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy“. Rozsah předmětu zadání je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou firmou STAVOTHERM spol. s r.o., Žižkova , Havlíčkův Brod

Hodnotící komise bude jmenována po upřesnění termínu realizace veřejné zakázky.

Veřejná zakázka bude zadána v termínech dle zákona č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění neprodleně po obdržení oznámení o registraci akce na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší cenová nabídka

Ostatní kritéria jsou pevně nastavena (nehodnotí se).

Termín výstavby – doba plnění: bude se počítat od data obdržení oznámení od registrace. Postup výstavby bude plně respektovat provoz zařízení.

Stanoviska:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí se zadáním veřejné zakázky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na stavbu „ÚSP Zboží – novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy“ formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu 
RK-03-2006-27, př. 1, a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání neprodleně po obdržení oznámení o registraci akce  Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: neprodleně po obdržení oznámení o registraci akce

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1