###### RK-25-2006-10

Grantový program Veřejná letiště 2005 – žádost Aeroklubu Jihlava o.s.

pro: jednání rady kraje č. 25/2006 dne 29. 8. 2006

zpracoval: Z. Navrkal

předkládá: L. Staněk

Popis problému:

V rámci grantového programu Veřejná letiště 2005, byly mezi krajem Vysočina a Aeroklubem Jihlava o.s. dne 6. 8. 2005 uzavřeny Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekty „Výměna oken“ ve výši 49 600,- Kč č. smlouvy FV 006/105/05 a „Solární ohřev vody a modernizace sociálního zařízení“ ve výši 43 500,- Kč č. smlouvy FV 009/105/05. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanáct měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 6. 8. 2006.

Aeroklub Jihlava o.s. zaslal dne 4. 8. 2006 (evidována pod č.j. KUJI 58962/2006) odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina žádost o prodloužení termínu realizace projektů č. FV 006/105/05 a FV 009/105/05.

Projekt č. FV 006/105/05 se týká výměny oken v hlavní budově veřejného letiště a projekt č. FV 009/105/05 se týká modernizace sociálního zařízení v hlavní budově veřejného letiště.

Žádost Aeroklubu Jihlava o.s.  je obsahem materiálu RK-25-2006-10, př. 1. Původní smlouvy jsou obsahem materiálu RK-25-2006-10, př. 2 a materiálu RK-25-2006-10, př. 3.

Aeroklub Jihlava o.s. žádá o prodloužení termínu realizace projektů do 31. 12. 2006.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V souladu s postupem stanoveným Metodickou příručkou pro garanty grantových programů Fondu Vysočiny článek IX. odst. 6, v případě nesrovnalostí mezi uzavřenou smlouvou a realizovaným plněním předkládá garant tyto nesrovnalosti k řešení radě kraje.

Garant navrhuje uzavřít dodatky smluv o poskytnutí podpory č. FV 006/105/05 
a FV 009/105/05, kterými bude prodloužen termín realizace projektů do 31. 12. 2006.

Dodatky smluv jsou obsahem materiálů RK-25-2006-10, př. 4 a RK-25-2006-10, př. 5.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

##### schvaluje

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 006/105/05 dle materiálu RK-25-2006-10, př. 4;

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 009/105/05 dle materiálu RK-25-2006-10, př. 5.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 29. 9. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 5