KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor sekretariátu hejtmana

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

RK-03-2007-29, př. 1

počet stran: 4

Podmínky pro předložení nabídky

Vysočina

kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava jako zadavatel vyhlašuje v souladu s „Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006“, která jsou vnitřním předpisem kraje

Podmínky pro předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina“

## 1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování studie proveditelnosti, která bude posuzovat personální, finanční, organizační a technické aspekty informační, telekomunikační a/nebo fyzické integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina (dále jen „Projekt integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina“).

Projekt integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina se bude dotýkat následujících pracovišť:

- krizového řízení (pracoviště krizového řízení kraje i obcí s rozšířenou působností, hlavní a záložní krizová pracoviště)

- operačního řízení (dispečerská pracoviště základních složek Integrovaného záchranného systému, případně dispečerská pracoviště vybraných ostatních složek IZS – např. městské policie, správa a údržba silnic)

- mobilních (např. mobilní operační středisko, pracovníci v terénu)

- pracovišť dalších subjektů zainteresovaných na řešení mimořádných událostí (např. ČHMÚ, dispečinky povodí, středisko správy a údržby dálnice, orgány krizového řízení ústředních správních úřadů)

Projekt integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina se bude zabývat následujícími procesy:

- telekomunikační

- informační

- organizační

- technologické

- personální

Smyslem studie proveditelnosti je celkové posouzení možností a podmínek realizace Projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina (především finančních, technických, organizačních a personálních), včetně závěrů a doporučení dalšího postupu směřujícího k realizaci Projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina.

Cílem Projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina je:

- efektivnější spolupráce složek IZS a dalších orgánů při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací v kraji Vysočina, včetně zkrácení času nasazení složek IZS po příjmu tísňového volání

- zajištění přístupu složek IZS a krizových štábů k moderním informačním a telekomunikačním technologiím, které budou jednotné a  vzájemně kompatibilní

- dosažení vyššího standardu příjmu tísňových volání, zajištění plné implementace systému TCTV 112

Studie proveditelnosti by měla brát v úvahu:

- související zákonné, podzákonné i vnitrorestortní předpisy

- současné uspořádání a prostorové, technologické, telekomunikační a personální, organizační zajištění činnosti operačních středisek složek IZS v kraji Vysočina

- současné uspořádání a prostorové, technologické, telekomunikační a personální, organizační zajištění krajského krizového řízení

- existenci a funkčnost TCTV 112 a národních čísel tísňového volání

- možnost vícezdrojového financování výstavby i provozu, včetně možnosti čerpání prostředků z programů Evropské unie

## 2. Požadavky zadavatele na zpracování studie

### Kromě fakultativních údajů bude studie proveditelnosti obsahovat  následující obligatorní části:

- Úvod - celkový rámec, zadání, popis a cíl Projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina

- Zpracovatel - informace o zpracovateli studie proveditelnosti a partnerech

- Analýza současného stavu a potřeb:

  - složek IZS při řešení mimořádné události a příjmu tísňového volání

  - dalších orgánů při řešení mimořádných událostí a krizových situací

  - analýza pracovišť krizového řízení používaných složkami IZS a bezpečnostní radou kraje, analýza vybavenosti těchto pracovišť

Hlavní oblasti analýzy:

- operační řízení základních složek IZS kraje Vysočina a městských policií,

- činnosti ostatních významných složek IZS na území kraje Vysočina,

- komunikace složek IZS a orgánů krizového řízení na území kraje Vysočina

- příjem a odbavování tísňového volání (dále jen „TV“) na základní složky IZS kraje Vysočina a městské policie na území kraje

- analýza rizik současného stavu

- Projekt

  - podrobný popis možných přístupů k integraci operačního i strategického krizového řízení v kraji Vysočina, včetně případné výstavby Centrálního integrovaného pracoviště integrovaného záchranného systému kraje Vysočina, srovnání předností a nevýhod jednotlivých přístupů

  - výběr optimálního řešení, včetně odůvodnění

  - možná prostorová řešení výstavby CIP IZS

(obsahující posouzení využitelnosti stávajících prostorů k příjmu TV, operační řízení a krizové řízení integrovatelných subjektů)

  - popis potřebných technologií a architektury řešení

  - popis potřebného organizačního, personálního, ekonomického, právního a majetkoprávního zabezpečení

  - podrobný rozpočet projektu s ohledem na technická řešení

  - SWOT analýza projektu

  - Analýza rizik navrhovaného přístupu k integraci

- Feasibility

  - možné způsoby financování realizace Projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina

  - možné způsoby financování provozu výsledných řešení

  - posouzení přínosů realizace Projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina

  - identifikace možných zdrojů financování realizace Projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina (především využití fondů a programů Evropské unie)

  - identifikace způsobu řešení příjmu tísňového volání a operačního řízení ve státech Evropské unie, identifikace bude zhotovená ve stejné a vzájemně srovnatelné struktuře

  - identifikace podobných projektů (např. Integrované bezpečnostní centrum Ostrava)

  - vymezení dalších nezbytných opatření nefinančního charakteru

  - Cost&Benefit analýza

  - závěry a doporučení

- Manažerské shrnutí s doporučenými variantami včetně možností realizace a náročností nákladů

## 3. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky uchazeče

Nabídka bude obsahovat:

- Popis struktury studie proveditelnosti.

- Metodiku zpracování studie proveditelnosti.

- Projektový tým, který bude na zpracování studie proveditelnosti pracovat.

- Požadavky na součinnost zadavatele.

- Cenovou nabídku bez DPH, DPH a včetně DPH za zakázku celkem. Nabídková cena bude jako nejvýše přípustná včetně DPH.

- Harmonogram realizace projektu.

- Reference uchazeče o realizaci podobných zakázek.

- Návrh smlouvy o dílo.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. Zadavatel nebude uchazečům vracet dokumentaci, kterou předložili v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu.

## 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Dokončenou studii proveditelnosti odevzdá zpracovatel zadavateli do xx. xx. 2007 v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava.

## 5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:

- cena za zakázku celkem

- záruky kvality zpracování studie proveditelnosti po stránce metodické a obsahové, odborná zdatnost projektového týmu, který bude za zpracovatele na studii proveditelnosti pracovat

6. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady doložením těchto dokladů:

  - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

  - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. Podává-li nabídku více osob společně, prokáže kvalifikační předpoklady každá samostatně.

## 7. Další požadavky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prací ve smlouvě o dílo podle aktuální výše finančních prostředků vzhledem k cenám dle podaných nabídek.

Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

## 8. Lhůta pro podávání nabídek

Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat každý pracovní den na podatelně zadavatele na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v době od 8:00 hod do 13:00 hod.

Obálka s nabídkou bude označena nápisem NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina" a bude na přelepu opatřena razítkem. Termín pro podávání nabídek je xx. xx. 2007 do 10:00 hodin.

## 9. Identifikační údaje a adresa zadavatele

Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33  Jihlava

IČO:	70890749

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Kalivoda

Tel: 564 602 127

E-mail: kalivoda.m@kr-vysocina.cz

V Jihlavě dne xx. xx. 2007

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina