#### RK-04-2007-21

#### Veřejná zakázka na služby „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“

pro: jednání rady kraje č. 04/2007 dne 23. 1. 2007

zpracoval(a): Z. Berka

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Kraj Vysočina musí řešit trvalý nedostatek kancelářských prostor pro krajský úřad. Stávající dislokace zaměstnanců není z pohledu ekonomických a organizačních optimální a problém prostor se stane zcela akutním koncem roku 2008, kdy skončí výpůjčky kancelářských prostor v budovách bývalých okresních úřadů.

Z porovnání možných řešení je jako provozně a organizačně optimální navrhováno zajištění potřebných kancelářských prostor dostavbou krajského úřadu novou budovou „D“ v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě.

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0573/09/2006/ZK, investiční záměr „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina“ a uložilo radě kraje, mimo jiné, zajistit projektovou a investiční přípravu pro dostavbu krajského úřadu na podkladě investičního záměru „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina“, zajistit projektovou a investiční přípravu pro stavbu propojovací komunikace mezi ulicí Na Skalce a ulicí Bratří Čapků a části centrálního parkoviště.

Pro splnění tohoto úkolu je nutné zorganizovat výběrové řízení na zajištění zpracovatele dokumentace stavby, a to formou veřejné zakázky na služby.

#### Předpokládaná cena zakázky odpovídá nadlimitní veřejné zakázce s povinností uveřejnění  v Úředním věstníku Evropské unie.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na služby na akci „Krajský úřad kraje Vysočina – výstavba budovy D“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky na služby „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“ dle materiálu RK-04-2007-21, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

- jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkce komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-04-2007-21, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,

- uložit OM realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky OM navrhuje termíny a  kritéria:

- zveřejnění oznámení zadávacího řízení v informačním systému: 29. 1. 2007

- konec lhůty pro podávání nabídek - 26. 3. 2007 v 12.00 hod.

- otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek – 27. 3. 2007 v 10.00 hod.

- zahájení prací – květen 2007

- dokončení předmětu díla – 24 týdnů od uzavření smlouvy s prodloužením o dobu nutnou k vydání pravomocného územního rozhodnutí

- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena,

- splnění kvalifikace – v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky na služby

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

rozhoduje

zadat veřejnou zakázku na služby na akci „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-04-2007-21, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi veřejné zakázky na služby na akci „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“, která bude současně plnit funkce komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace dle doplněného materiálu 
RK-04-2007-21, př. 2;

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na služby na akci „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2