#### RK-10-2007-55

Fond Vysočiny – Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 10/2007 dne 13. 3. 2007

zpracoval(a): R. Zvolánek

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2006 byla mezi krajem Vysočina a Městem Třebíč dne 11. 7. 2006 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/143/06 na projekt „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Třebíči – Borovině (Baťovy domky)“. Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč, přičemž se jedná se o podporu na vypracování projektové dokumentace.

Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 11. 3. 2007 by měl být projekt zhotoven. Město Třebíč dne 13. 2. 2007 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2007 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna změnami v projektové dokumentaci pro územní řízení z důvodu přeložek přípojek k jednotlivým nemovitostem a následně zpožděním prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Města Třebíč doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/143/06 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2007.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/143/06 dle materiálu RK-10-2007-55, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 12. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2