#### RK-11-2007-08

#### Investiční akce „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“ a  „Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí“

pro: jednání rady kraje č. 11/2007 dne 20. 3. 2007

zpracoval(a): Z. Berka

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Kraj Vysočina řeší v oblasti sociálních služeb několik problémů řešitelných pouze investiční výstavbou – celkové rekonstrukce nebo nová výstavba.

Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace.

Rada kraje dne 7. 3. 2006, usnesením č. 0276/07/2006/RK schválila stavební záměr na investiční akci "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce", dle materiálu RK-07-2006-12 př. 1. Jedná se o celkovou rekonstrukci budovy domova v obci Ždírec, která je nevhodná dispozičně, provozně, vyžaduje rozsáhlé stavbě technické zásahy, neumožňuje splnění hygienických předpisů a neumožňuje zajištění kvalitního bydlení pro klienty. Po rekonstrukci dojde ke snížení kapacity z 92 na 79 lůžek. Druhá budova domova v Dobroníně je v takovém stavu, že výhledově by měla být opuštěna bez náhrady. Stavební záměr předpokládal náklady v odhadované výši cca 31 mil. Kč

Na základě tohoto investičního záměru OM zajistil zpracování projektové dokumentace pro realizaci s předpokládanými náklady ve výši 47,1 mil. Kč.

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace.

Rada kraje dne 3. 10. 2006 projednala materiál RK-29-2006-44 popisující stávající nevyhovující stav budovy domova. Domov využívá ke své činnosti budovu postavenou v roce 1932 pro účely administrativy. V současné době je v objektu ubytováno 180 klientů, z čehož je více než polovina úplně nebo částečně imobilních. Objekt domova z hlediska technického stavu stavebních konstrukcí, dispozičního řešení a provozních požadavků vyžaduje značné investice v podobě téměř generální rekonstrukce objektu. Byl proveden základní odhad nákladů na rekonstrukci při snížení kapacity na cca 130 klientů ve výši cca 110 mil. Kč. Současně byl v materiálu uveden základní odhad nákladů na výstavbu nové budovy domova s kapacitou také 130 klientů ve výši cca 150 mil. Kč. Vzhledem k dosažitelnému efektu (rekonstrukce stávající budovy při níž nebude nikdy dosaženo odpovídajícího provozního uspořádání a výstavba nové budovy umožňující optimální řešení) se OM i OSVZ přikláněly k řešení problému novostavbou. Rada kraje nepřijala rozhodnutí o konkrétním koncepčním záměru (rekonstrukce nebo novostavba) a usnesením č. 1386/29/2006/RK pověřila Bc. Jiřího Vondráčka a odbor sociálních věcí a zdravotnictví, prověřit možnosti realizace výstavby nového objektu pro Domov důchodců Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, z hlediska jejího financování a s tím souvisejících majetkových převodů.

Ve věci proběhla řada jednání s městem Velké Meziříčí. Město nabízí pozemek ve svém vlastnictví pro výstavbu nové budovy domova a současně žádá o převod stávající budovy Domova pro seniory do svého vlastnictví k využití pro potřeby městského úřadu a dalších úřadů veřejné správy. V současné době je předkládán materiál na jednání zastupitelstva kraje s návrhem na uzavření vzájemných budoucích darovacích smluv na tyto nemovitosti. Město Velké Meziříčí budoucí vzájemné darování nemovitostí projednalo v radě města a materiál je předkládán na jednání zastupitelstva města konaného dne 20. 3. 2007. Uzavřením budoucí darovací smlouvy na pozemek uvažovaný k využití pro novostavbu domova získá kraj Vysočina právo k pozemku, jenž je nezbytnou podmínkou pro další přípravu stavby a i pro doložení reálnosti investičního záměru vůči MPSV.

Současně probíhala jednání o vymezení věcného rozsahu novostavby ve vazbě na potřeby domova a koncepci takového typu zařízení v republikovém měřítku. Odbor majetkový ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, na základě dostupných informací a skutečností, zpracoval „Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí. Dle uvedeného investičního záměru se investiční náklady stavby s kapacitou cca 120 klientů předpokládají ve výši cca 195 mil. Kč. Zvýšení předpokládaných nákladů stavby je způsobeno požadavky na obsah a rozsah prostor a uspořádání budovy.

Obě uvedené stavby – záměry jsou vzhledem ke své finanční náročnosti zřejmě nad možnostmi rozpočtových zdrojů kraje.

Bc. Jiří Vondráček projednával na MPSV možnost získání prostředků ze státní rozpočtu na realizaci staveb – záměrů. V rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ vyhlašovaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, se předpokládá možnost spolufinancování uvedených akcí pomocí systémové investiční dotace ze státního rozpočtu. Pro přidělení této dotace, je nutné podat žádost o registraci akce v ISPROFIN a to do 31. 3. 2007.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá:

- Schválit „Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí“ dle materiálu RK-11-2007-08, př. 2

- Rozhodnout o podání žádosti o registraci akce „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“ v ISPROFIN, přílohou žádosti bude „Investiční záměr Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce“, materiál RK-11-2007-08, př. 1

- Rozhodnout o podání žádosti o registraci akce „Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí“ v ISPROFIN, přílohou žádosti bude „Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí“, materiál RK-11-2007-08, př. 2

Stanoviska:

Rada města Velké Meziříčí souhlasila se zveřejněním záměru darování části pozemku par. č. 5999/3 v k.ú. Velké Meziříčí kraji Vysočina a se záměrem přijetí daru od kraje Vysočina – nemovitostí, které tvoří Domov pro seniory na ul. Hornoměstská a doporučila zastupitelstvu města projednat a schválit oba návrhy budoucích darovacích smluv, které se předmětných nemovitostí týkají.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s předkládaným materiálem. Podrobné stanovisko odboru je obsahem materiálu RK-11-2007-08 př.3.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí“ dle materiálu 
RK-11-2007-08, př. 2;

rozhoduje

- podat žádost o registraci akce „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“ v ISPROFIN, přílohou žádosti bude „Investiční záměr Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce“, materiál RK-11-2007-08, př. 1;

- podat žádost o registraci akce „Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí“ v ISPROFIN, přílohou žádosti bude „Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí“, materiál RK-11-2007-08, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3