#### RK-12-2007-28

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 12/2007 dne 4. 4. 2007

zpracovala: M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem programu Webové stránky pro všechny bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií a opatření 3.2.2 – Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS). Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 16.11.2006 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 74 projektům – mj. i obci Police a Střední škole stavební Jihlava.

Obec Police:

Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 4.12.2006. Projekt by měl být ukončen do 4 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 4.4.2007, závěrečná zpráva a vyúčtování zaslány do 4.5.2007. Před uplynutím této lhůty podal zástupce obce z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu žádost o prodloužení termínu realizace projektu o jeden měsíc, tzn. ukončení realizace proběhne do 4.5.2007.

Střední škola stavební Jihlava:

Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 29.11.2006. Projekt by měl být ukončen do 4 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 29.3.2007, závěrečná zpráva a vyúčtování zaslány do 29.4.2007. Před uplynutím této lhůty podal zástupce školy z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu žádost o prodloužení termínu realizace projektu o jeden měsíc, tzn. ukončení realizace proběhne do 29.4.2007.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti obce Police a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy č. 2.

Dále odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti Střední školy stavební Jihlava a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy č. 3.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít:

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-12-2007-28, př. 2;

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-12-2007-28, př. 3.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 30. 4. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3