#### RK-19-2007-08

Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „II/602 Helenín - mosty “

pro: jednání rady kraje č. 19/2007 dne 5. 6. 2007

zpracoval: F. Munduch

předkládá: P. Kolář

Předkladatel ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů oznamuje, že by  mu nemohla se zřetelem k výsledku projednání věci vzniknout osobní výhoda nebo újma a nemá na věci jiný osobní zájem.

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na  veřejnou zakázku.

Stavba „II/602 Helenín - mosty“ zahrnuje úsek silnice  II/602 v trase od křižovatky silnice II/602 se silnicí III/3531 v km 75,074 a končí v Heleníně, křižovatkou s místní komunikací v km 78,880. Zařazení této akce k přípravě a realizaci bylo schváleno usnesením  zastupitelstva 0124/02/2007/ZK. Vlastní realizace stavby zahrnuje provedení nového krytu silnice, místní sanace poruch v tělese silnice, zpevnění a rozšíření krajnic, stavební úpravy propustků a rekonstrukce mostů.  Celková délka stavebních úprav této stavby je 3, 806  km.

Akce bude předložena ke spolufinancování ze zdrojů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/602 Helenín – mosty“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-19-2007-08, př. 1

- jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky, s tím, že hodnotící komise bude plnit současně funkci komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace – viz materiál RK-19-2007-08, př. 2

K provedení zadávacího řízení se navrhují termíny:

Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému: 6. 6. 2007

Lhůta pro podání nabídek: do 4. 7. 2007 do 12:00 hod.

Otevírání obálek, první jednání hodnotící komise:  9. 7. 2007 ve 10:00 hod.

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena

Zahájení stavebních prací: předpoklad srpen 2007

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje: k návrhu usnesení nemáme připomínky

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navrženým řešením. Projekt bude ve spolupráci s odborem majetkovým a odborem regionálního rozvoje předložen ke spolufinancování ze zdrojů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na provedení stavby „II/602 Helenín - mosty“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s materiálem RK-19-2007-08, př. 1;

jmenuje

členy hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-19-2007-08, př. 2;

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky v navržených termínech a v souladu s materiálem RK-19-2007-08, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3