#### RK-22-2007-18

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 22/2007 dne 10. 7. 2007

zpracovala: M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem programu „Metropolitní sítě VI“ bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií. Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 20.11.2006 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 13 projektům – mj. i městu Náměšť nad Oslavou. Smlouva o poskytnutí podpory byla příjemcem podepsána dne 8.1.2007, realizace měla být ukončena do 7 měsíců, tzn. do 8.8.2007 – 14.6.2007 zaslal příjemce emailem žádost o prodloužení projektu o 4 měsíce (viz příloha č. 1 tohoto materiálu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle vzoru uvedeného v příloze č. 2.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-22-2007-18, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 7. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2