#### RK-27-2007-36

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 27/2007 dne 25. 9. 2007

zpracovala: M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem programu „Metropolitní sítě VII“ bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií. Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 28.3.2007 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 23 projektům – mj. i městu Ledeč nad Sázavou. Smlouva o poskytnutí podpory byla příjemcem podepsána dne 14.5.2007, realizace by měla být ukončena do 6 měsíců, tzn. do 14.11.2007 – 20.8.2007 zaslal příjemce žádost o prodloužení realizace projektu do konce roku 2007 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána včas. Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle vzoru uvedeného v příloze č. 2.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-27-2007-36, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 10. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2