#### RK-27-2007-69

Veřejná zakázka na služby „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina – dokumentace stavby“ – rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné služby

pro: jednání rady kraje č. 27/2007 dne 25. 9. 2007

zpracoval(a): Z. Berka

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Usnesením 0602/16/2007/RK, ze dne 2. 5. 2007, Rada kraje rozhodla vybrat o nabídku uchazečů YOGE, s. r. o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč a INGUTIS, spol. s. r. o., Třeboradická 1275/1, 182 00 Praha, jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby" a uložila odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo a zajistit odborný dozor nad realizací veřejné zakázky.

Jedná se o zhotovení dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení. Smlouva o dílo byla podepsána 
5. 6. 2007 , celková cena za dílo je  Kč 1 921 850,00.

V průběhu realizace veřejné zakázky vznesla Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě požadavek na provedení hlukových a rozptylových studií, v řešené lokalitě, a jejich zapracování do podkladových environmentálních studií a oznámení záměru, podle Zák. 100/2001 Sb. (E.I.A.). Zpracování podkladových environmentálních studií, jejich rozsah a oznámení záměru, podle Zák. 100/2001 Sb., bylo konzultováno s Odborem Životního prostředí KÚ kraje Vysočina a ten výše uvedené práce doporučil provést.

Na základě výzvy k jednání byla uchazečem podána nabídka na provedení dodatečných služeb. Nabídková cena (278 222,00 Kč) je srovnatelná s cenami, obdobných služeb, v místě a čase obvyklými.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá přidělit veřejnou zakázku na dodatečné služby zhotoviteli YOGE, s.r.o., Žďárského 186, 674 01, Třebíč a Ingutis, spol. s r.o., Třeboradická 1/1275, Praha 8.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžadována.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

rozhoduje

přidělit veřejnou zakázku na dodatečné služby zhotoviteli YOGE, s. r. o., Žďárského 186, 674 01, Třebíč a Ingutis, spol. s r. o., Třeboradická 1/1275, Praha 8;

ukládá

odboru majetkovému zahájit jednání se zhotovitelem o uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení dodatečných služeb.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1