#### RK-28-2007-04

Návrh na změnu akce v kapitole Nemovitý majetek

pro: jednání rady kraje č. 28/2007 dne 2. 10. 2007

počet stran: 1

počet příloh: 0

zpracoval: P. Čermák

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na změnu akce, zařazené v rozpočtu kraje.

V rozpočtu kraje pro rok 2007 je v příloze M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, zařazena akce „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ÚT“, s finančním objemem 250 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že předmětné objekty uvažované k rekonstrukci vytápění jsou zařazeny do projektu kraje "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" uplatňovaného do operačního programu Životní prostředí, je nutné rekonstrukci vytápění vyprojektovat a realizovat dle nových parametrů budov současně se zateplením.

Budova Střední školy řemesel a služeb, Tovačovského sady 79, Moravské Budějovice má v současné době vytápění v předhavarijním stavu a jsou zde nutné úpravy části elektroinstalace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh řešení předpokládá změnu akce „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ÚT“, zařazené v příloze M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitola Nemovitý majetek v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, na novou akci „Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce ÚT a elektroinstalace“. Návrh dále předpokládá vypracování projektové dokumentace na tuto akci v roce 2007 a realizaci akce v roce 2008. Vypracování projektové dokumentace u výše uvedené akce umožní přípravu realizace v dostatečném předstihu.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změnu akce „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ÚT“, zařazené v příloze M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitola Nemovitý majetek v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, na novou akci „Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce ÚT a elektroinstalace“.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 31. 10. 2007