###### RK-29-2007-27

Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci “Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod „jednou střechou“ tuzemským a zahraničním turistům” v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 29/2007 dne 16. 10. 2007

zpracoval(a): I. Malá

předkládá: T. Čihák

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o změnu data ukončení realizace projektu z důvodu omezených možností dodavatele v souběhu prací různých profesí a nutnosti zajistit práce tak, aby nebyl přerušen dosavadní chod zařízení. Změna data ukončení realizace projektu je možná a není v rozporu se Smlouvou o poskytnutí podpory na realizaci akci “Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod „jednou střechou“ tuzemským a zahraničním turistům” v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina.

V rámci 3. výzvy grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „GS“) v rámci podopatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 12. 12. 2006 č. 0579/09/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3) poskytnutí podpory 7 projektům.

Dne 12. 2. 2007 došlo k podpisu Smlouvy na realizaci akce “Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod „jednou střechou“ tuzemským a zahraničním turistům” v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4979) s paní Ing. Bohumilou Valentovou – FIT FARMA, se sídlem Vlásenická 1900, 383 00 Pelhřimov, IČ 15820611 (dále jen „příjemce podpory“) – viz. materiál RK-29-2007-27, př. 3.

Dne 27. 9. 2007 požádal příjemce podpory na základě Oznámení o změnách v akci dle materiálu RK-29-2007-27, př. 1 o změnu data ukončení realizace etapy projektu z 31. 10. 2007 na 10. 1. 2008. Jako důvod změny příjemce podpory uvedl omezené možnosti dodavatele v souběhu prací různých profesí vzhledem k provádění prací ve stísněných prostorách dokončovaných místností přístavby a k nepřerušenému provozu rehabilitačního zařízení Fit Farma.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o změnu data ukončení realizace projektu byla gestorem grantového schématu posouzena jako možná. Na základě této skutečnosti byl vypracován návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod „jednou střechou“ tuzemským a zahraničním turistům” reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4979 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-29-2007-27, př. 2, který obsahuje aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy.

Výše uvedenou změnu je možné považovat za formální (návrhem změny Smlouvy není dotčena výše, účel dotace a nedochází ke změně v subjektu, kterému byla dotace poskytnuta) ve smyslu usnesení zastupitelstva. Dne 14. 2. 2006 byla Rada kraje Vysočina usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0055/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje zmocňuje Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu, Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 v opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.) zmocněna ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod „jednou střechou“ tuzemským a zahraničním turistům” v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-29-2007-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: 31. 10. 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3