#### RK-36-2007-04

Veřejná zakázka malého rozsahu „SÚS Havlíčkův Brod – provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou – dodatečné stavební práce“

pro: jednání rady kraje č. 36/2007 dne 11. 12. 2007

zpracoval: J. Tvrzová

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „SÚS Havlíčkův Brod – provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou“ bylo nezbytné provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo zdárné dokončení celé akce v hodnotě investičních nákladů 10 626 687,- Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce - firmou ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081. Souhlas k provedení víceprací je potvrzen technickým dozorem investora. Předpokládaná hodnota těchto stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu 595 946,- Kč vč. DPH. Akce je finančně kryta z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 a je uvedena v Kapitole Nemovitý majetek – investice v dopravě, příloha M4 rozpočtu.

Z důvodů uvedených v čl. 2 odst. 6 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rozhodl dne 29. 11. 2007 člen rady kraje pro oblast financí a majetku Miroslav Houška o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, který je zároveň zhotovitelem akce „SÚS Havlíčkův Brod – provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu bude uzavřen mezi Vysočinou a ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou dodatek k původní smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 1. 2007. Vzhledem k tomu, že stavba vykazovala i méněpráce, a to v rozsahu investičních nákladů 280 321,- Kč vč. DPH, celková cena díla se tak zvýší o částku 315 625,- Kč vč. DPH.

Stanoviska:

##### Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

- rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „SÚS Havlíčkův Brod – provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou – dodatečné stavební práce“ dodavateli ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081 dle materiálu RK-36-2007-04;

- uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „SÚS Havlíčkův Brod – provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11. 12. 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1