#### RK-36-2007-05

Veřejná zakázka malého rozsahu „ÚSP Zboží – rekonstrukce – dodatečné stavební práce“

pro: jednání rady kraje č. 36/2007 dne 11. 12. 2007

zpracoval: Z. Berka

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „ÚSP Zboží – rekonstrukce“ bylo nezbytné provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo zdárné dokončení celé akce v hodnotě investičních nákladů           57 234  108,80 Kč vč. DPH, dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce: sdružení firem HORÁCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Humpolecká 1, 586 01 Jihlava, IČ 469 628 75 a STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 1, 586 01 Jihlava, IČ 262 275 25. Souhlas k provedení víceprací je potvrzen technickým dozorem investora. Předpokládaná hodnota těchto stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu 1 401 553,- Kč vč. DPH. Akce je finančně kryta ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 a 2008. Je uvedena v Kapitole Nemovitý majetek – investice v sociálních věcech.

Z důvodů uvedených v čl. 2 odst. 6 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rozhodl dne 28. 11. 2007 člen rady kraje pro oblast financí a majetku Miroslav Houška o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli: sdružení firem HORÁCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Humpolecká 1, 586 01 Jihlava a STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 1, 586 01 Jihlava, který je zároveň zhotovitelem akce „ÚSP Zboží – rekonstrukce“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu bude uzavřen mezi Vysočinou a sdružením firem HORÁCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Humpolecká 1, 586 01 Jihlava a STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 1, 586 01 Jihlava dodatek k původní smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 2. 2007. Vzhledem k tomu, že stavba vykazovala i méněpráce, a to v rozsahu investičních nákladů 911 865,40 Kč vč. DPH, celková cena díla se tak zvýší o částku 489 687,60 Kč vč. DPH.

Stanoviska:

##### Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

- rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „ÚSP Zboží – rekonstrukce – dodatečné stavební práce“ dodavateli: sdružení firem HORÁCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Humpolecká 1, 586 01 Jihlava, IČ 469 628 75  a STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 1, 586 01 Jihlava, IČ 262 275 25 dle materiálu RK-36-2007-05;

- uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo uzavřené dne 26.2. 2007  mezi Vysočinou a sdružením firem HORÁCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Humpolecká 1, 586 01 Jihlava a STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 1, 586 01.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11. 12. 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1