#### RK-01-2009-07

Návrh změny financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice

pro: jednání rady kraje č. 1/2009 dne 6. 1. 2009

zpracoval: R. Handa, H. Strnadová

předkládá: L. Staněk

Popis problému:

Materiál je předkládán radě kraje z důvodu přijetí rozhodnutí o navýšení předfinancování projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice z Fondu strategických rezerv a předložení ke spolufinancování z jiného operačního programu, než byl původní předpoklad.

Rada kraje svým usnesením č. 1100/25/2008/RK uložila odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o poskytnutí podpory projektu „II/152 Jaroměřice – Hrotovice“ do „Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ (dále jen „EÚS“). Předfinancování tohoto projektu bylo zajištěno usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0396/05/2008/ZK ve výši max. 35 mil. Kč. Žádost o registraci projektu se předpokládá podat v roce 2009. V současné době se připravují podklady pro podání žádosti.

Prvotní rozpočet investičních prostředků akce byl stanoven na základě obdobných projektů při zvolené stejné technologii souvislých oprav – zesílení povrchů. Po přesném zaměření stávající silnice a provedení sond konstrukce silnice byl zjištěn větší rozsah poškození silnice včetně špatného stavu 17 propustů v celé délce 11,5 km. Jednalo se hlavně o zjištění neúnosných krajnic téměř v celé délce. Na základě těchto skutečností byly zvoleny dvě varianty technologie stavebních úprav silnice. Odbor dopravy a silničního hospodářství zajistil vypracování posudku od externí firmy na posouzení navržených technologií stavebních úprav.   Předpokládané náklady akce podle vypracovaných projektů  jsou podle navržených technologií stavebních úprav 80 mil. Kč a 135 mil. Kč.

Přehledná situace stavby je přílohou materiálu RK-01-2009-07, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Celková alokace EÚS na prioritní téma Regionální/místní komunikace na sedm let činí 
12 682 779 EUR (45 295 639,- Kč ročně při kurzu 1 EUR/25 CZK) na 85 % způsobilých výdajů jednotlivých projektů ze tří krajů (Vysočina, Jihomoravský, Jihočeský). Dalších 5 % spolufinancuje stát a 10 % žadatel. Tato alokace je předmětem volné soutěže dotčených krajů a jejich obcí. S ohledem na navýšení nákladů projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice je velice málo pravděpodobné, že by takový projekt získal podporu z EÚS. Další zkušeností je i jednání z prosince 2008 s rakouskými partnery ohledně akce „II/360 Štěpánovice – Vacenovice“, kdy akce v takové vzdálenosti od hranic nejsou z jejich strany podporovány.

Z tohoto důvodu odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje schválit přesunutí žádosti o podporu projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice z EÚS do Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen „ROP JV“) při navýšení závazku Fondu strategických rezerv k předfinancování daného projektu. Předložením žádosti do ROP JV může projekt získat podporu až 92,5 % dotace na způsobilé výdaje. Tento projekt je stavebně realizovatelný v roce 2009. Předložení tohoto projektu napomůže čerpání alokace určené na podporu realizace silniční infrastruktury pro daný rok. Návrh tohoto řešení je zároveň podmíněn  zrušením usnesení rady kraje č. 1100/25/2008/RK ze dne 19. 8. 2008 a usnesení zastupitelstva kraje č. 0396/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.

Projekt s rozpočtem v takovémto rozsahu nelze doporučit k podání do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 vzhledem k celkové výši alokovaných prostředků na oblast podpory 2.1 Doprava a regionální dostupnost a k cílům programu.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

V případě získání podpory z ROP bude krajský podíl  6 000 tis. Kč, původní rozsah projektu předpokládal krajský podíl ve výši 3 500 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje realizovat navrženou technologii stavebních úprav silnice v předpokládané výši 80 mil. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

ruší

usnesení č. 1100/25/2008/RK ze dne 19. 8. 2008;

schvaluje

předložení žádosti o podporu projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice do Regionálního operačního programu Jihovýchod;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- zrušit usnesení č. 0396/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008;

- schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 80 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „II/152 Jaroměřice – Hrotovice“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice do Regionálního operačního programu Jihovýchod.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 4. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1