#### RK-03-2009-17

Fond Vysočiny – dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008

pro: jednání rady kraje č. 3/2009 dne 20. 1. 2009

zpracoval(a): R. Zvolánek

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství obdržel následující žádosti (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) o prodloužení doby realizace projektů, které byly podpořeny z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008:

a) Žádost Obce Bratřice

V rámci grantového programu Čistá voda 2008 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Bratřice dne 19. 5. 2008 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 085/197/08 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Odvádění a čištění odpadních vod obcí mikroregionu Stražiště – oblast SV“. Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 19. 1. 2009 by měl být projekt zhotoven. Obec Bratřice dne 7. 1. 2009 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2009. Žádost je odůvodněna značným prodloužením výběrového řízení na dodavatele projektu.

b) Žádost Obce Salašova Lhota

V rámci grantového programu Čistá voda 2008 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Salačova Lhota dne 9. 6. 2008 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 086/197/08 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Odvádění a čištění odpadních vod obcí mikroregionu Stražiště – oblast SZ“. Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 9. 2. 2009 by měl být projekt zhotoven. Obec Salačova Lhota dne 7. 1. 2009 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2009. Žádost je odůvodněna značným prodloužením výběrového řízení na dodavatele projektu.

c) Žádost Obce Kámen

V rámci grantového programu Čistá voda 2008 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Kámen dne 16. 6. 2008 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 087/197/08 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Odvádění a čištění odpadních vod obcí mikroregionu Stražiště – oblast J“. Tento projekt byl podpořen částkou 341 240,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 16. 2. 2009 by měl být projekt zhotoven. Obec Kámen dne 7. 1. 2009 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2009. Žádost je odůvodněna značným prodloužením výběrového řízení na dodavatele projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení výše uvedených žádostí doporučuje podle přílohy č. 2 tohoto materiálu:

a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 085/197/08 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2009;

b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 086/197/08 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2009;

c) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 087/197/08 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2009.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 085/197/08, FV 086/197/08 a FV 087/197/08 dle materiálu RK-03-2009-17, př. 2.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 30. 6. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2