#### RK-18-2009-22

Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina IV. – eGON Centrum, datové schránky

pro: jednání rady kraje č. 18/2009 dne 26. 5. 2009

zpracoval: P. Pavlinec

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

V návaznosti na materiál č. RK-12-2009-26 informuje odbor informatiky o stavu implementace problematiky eGovermentu v kraji Vysočina. Především v souvislosti s účinností zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů od 1.7.2009 (datové schránky) a problematikou tzv. eGON Center na kraji a ORP byly navrženy a realizovány následující kroky:

- byl založen a pracuje projektový tým eGoverment na KrÚ.

- byl spuštěn proces testovacího oběhu elektronických písemností ve spisové službě ze sekretariátu hejtmana do zbytku úřadu

- proběhla školení vedoucích zaměstnanců a správců spisových uzlů

- běží příprava systému e-learningu používání spisové služby

- byl vyhlášen 2. konkurz na správce příslušných informačních systémů KrÚ

- probíhá intenzivní osvětová kampaň k problematice zákona 300/2008 Sb. (školení, semináře, články ve Zpravodaji a interním časopise úřadu, konzultace ke spisové službě, zřízení rubriky na webových stránkách a intranetu atd.)

- proběhla porada pro příspěvkové organizace kraje zapsané v OR (40 organizací)

- probíhá implementace Kontaktního centra kraje Vysočina (v první etapě zaměřeného na podporu realizace problematiky datových schránek a CzechPointů)

- byla dokončena 1. verze Studie proveditelnosti technologické části krajského eGON Centra

- proběhlo 1. kolo výběru dodavatele spisové služby pro příspěvkové organizace kraje

- byla spuštěna kampaň vůči vybraným příspěvkovým organizacím, kterých se týká zřízení datových schránek od 1.7.2009

- běží příprava projektu vzdělávání financovaného z OPLZZ

- probíhá úprava vnitřních předpisů dle platné legislativy

- ZK schválilo usnesením 0208/03/2009/ZK realizaci projektu Technologického centra kraje

- proběhla revize vybavení pracovníků KrÚ el. podpisy

Návrh řešení, zdůvodnění:

Dle plánu, který byl představen na jednání RK 31.3.2009 budou následovat tyt kroky:

- projektový tým bude pokračovat v intenzivní komunikační kampani pro obce a příspěvkové organizace kraje

- při vyhlášení příslušných výzev IOP a OPLZZ připraví odbor informatiky podání žádosti kraje na realizaci příslušných projektů kraje Vysočina

- OI zajistí zpracování projektu digitalizace a archivace el. dokumentů na území kraje Vysočina

- v průběhu června bude v pilotní fázi spuštěno Kontaktní centrum kraje

- do konce června bude odborem informatiky podána žádost do IOP výzvy na technologická centra

- v červnu proběhne integrace spisové služby kraje k datovým schránkám včetně otestování a bude spuštěna spisová služba pro organizace

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

návrh kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina;

ukládá

týmu eGoverment a odboru informatiky realizovat navržené kroky.

odpovědnost: tým eGoverment a odbor informatiky

termín: 30. 6. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0