#### RK-19-2009-39

#### Veřejná zakázka na stavební práce na akci „II/405 Příseka - Brtnice“

pro: jednání rady kraje č. 19/2009 dne 2. 6. 2009

zpracovala: H. Matulová

předkládá: H. Strnadová

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/405 Příseka – Brtnice“.

Projekt řeší rekonstrukci dalšího úseku tahu silnice II/405 Jihlava – Třebíč. Na akci je vydáno stavební povolení.

Důvodem realizace této akce je zejména rozšíření vozovky na kategorii 9,5/70 a částečná úprava směrového a výškového vedení trasy. Úprava bude zahájena za obcí Příseka (v místě budoucího napojení obchvatu Příseky) a bude ukončena cca 200 m za křižovatkou se silnicí II/404 před začátkem Brtnice. Celková délka upravovaného úseku je 1,917 km.

Předpokládaná cena zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce. Zadávací řízení bude zajištěno na základě mandátní smlouvy firmou STAVONA JIHLAVA spol. s r.o.

Na akci byla podána žádost o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/405 Příseka - Brtnice“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/405 Příseka - Brtnice“, dle materiálu RK-19-2009-39, příloha 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem,

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-19-2009-39, př. 2

- jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-19-2009-39, příloha 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,

- uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a  kritéria:

- odeslání oznámení zadávacího řízení do informačním systému – do 5. 6. 2009

- konec lhůty pro podávání nabídek – 26. 6. 2009 do 12.00 hod.

- otevírání obálek – 30. 6. 2009 v 9.00 hod.

- zahájení prací – srpen 2009

- dokončení předmětu díla – do 31. 8. 2010

- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

- splnění kvalifikace – v rozsahu dle zákona

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/405 Příseka - Brtnice“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-19-2009-39, př. 1,

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/405 Příseka - Brtnice“ dle materiálu RK-19-2009-39, př. 2

- hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/405 Příseka - Brtnice“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu 
RK-19-2009-39, př. 3;

ukládá

odboru dopravy s silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/405 Příseka - Brtnice“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3