#### RK-21-2009-16

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 21/2009 dne 23. 06. 2009

zpracovala: M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem programu „Bezpečnost ICT a archivace dat 2009“ je podpora zvýšení úrovně ICT (informační a komunikační technologie) v obcích a městech kraje s důrazem na bezpečnost prostředků ICT a archivaci dat.

Na zasedání řídícího výboru tohoto grantového programu bylo rozhodnuto o přidělení podpory 14 projektům – mj. i městu Humpolec. Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 8.12.2008, realizace by měla být ukončena do 7 měsíců, tzn. do 8.7.2009 – dne 1.6.2009 zaslal příjemce podpory žádost o prodloužení projektu do 30.9.2009 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně a včas. Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu uvedeného v příloze č. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-21-2009-16, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 30. 07. 2009

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2