#### RK-24-2009-11

Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek

pro: jednání rady kraje č. 24/2008 dne 28. 7. 2009

zpracoval(a): H. Javůrková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina na rok 2009 zahrnuje na kapitole Nemovitý majetek m.j. položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích. Rozpis jednotlivých akcí v rámci těchto položek rozpočtu je uveden v přílohách rozpočtu, které vzala rada kraje na vědomí dne 20. 1. 2009 usnesením 0081/03/2009/RK.

V průběhu realizace během roku dochází u zařazených akcích ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných více prací a rozšíření předmětu díla. Odbor majetkový na základě současného stavu potřebuje provést přesun finančních prostředků z oblasti sociálních věcí do oblasti školství v rozsahu 1 500 tis. Kč.

Příloha M2 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích  bude ponížena o částku 1 500 tis. Kč z akce ÚSP Těchobuz – oprava ZTI. Z výběrového řízení vyplývá úspora 1 500 tis. Kč oproti předpokladu stávajícího rozpisu rozpočtu.

Naopak u školních akcí zařazených  v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství se náklady zvýšily oproti předpokladům rozpočtu. K dokrytí akcí je potřebné posílení na akce Gymnázium Pelhřimov – oprava hydroizolací ve výši 1 000 tis. Kč, Dětský domov Senožaty – oprava oken a fasády ve výši 500 tis. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve zvýšení přílohy M1 -  Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství při současném snížení přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 500 tis. Kč při současném snížení přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1 500 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červenec 2009

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0