#### RK-27-2009-42

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 27/2009 dne 1. 9. 2009

zpracovala: H. Strnadová, I. Ševecová

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Tento materiál je předkládán Radě kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).

KSÚSV zajistila po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kaje Vysočina (dále jen ODSH) výběrová řízení, vypracování projektových dokumentací, vydání stavebních povolení a realizaci akcí dle materiálu RK-27-2009-42, př. 1. Financování těchto akcí bylo původně schváleno v Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 usnesením 0448/07/2008/ZK, v kapitole Doprava, Investice v dopravě, příloze D2 ve výši 42 256 000 Kč.

KSÚSV zajistila vypracování diagnostických průzkumů a projektových dokumentací na akcích v celkové výši 5 722 000 Kč v rozsahu dle přílohy RK-27-2009-42,př. 2. Původně měla být tato dokumentace použita na realizaci akcí formou PPP, ale nakonec byla realizace akcí zajištěna ODSH a tyto akce budou financovány z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod v roce 2009.

KSÚSV ze svého rozpočtu schváleného na rok 2009, příloha D1, předpokládala realizovat opravy silnic a mostů v celkové výši 295 200 000 Kč včetně vlastních provozních prostředků. Z důvodu provedení oprav povrchů silnic v ucelených úsecích a na základě výsledků výběrových řízení se ukázalo, že v průběhu roku 2009 chybí k dokončení realizace oprav dle schválených projektových dokumentací 40 000 000 Kč.

ODSH ve svém rozpočtu Investice v dopravě, příloze D2 předpokládal přípravu a realizaci akcí. Na několik akcí byla podána žádost o spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, realizace několika akcí byla přesunuta do dalších let z důvodu souběhu provádění staveb jiných investorů a jejich realizace se předpokládá v příštích letech. ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 40 000 000 Kč z přílohy D2 použít prostřednictvím KSÚSV na dofinancování oprav souvislých povrchů silnic v roce 2009, které jsou uvedeny v příloze materiálu RK-27-2009-42, př. 3 a na uhrazení nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací, které jsou uvedeny v příloze materiálu RK-27-2009-42, př. 2

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, IČ 00090450

- investiční dotaci ve výši 42 256 000 Kč na úhradu výdajů spojených s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí podle jmenovitého seznamu akcí uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 1

- investiční dotaci ve výši 5 722 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací uvedených v materiálu  RK-27-2009-42, př. 2

- neinvestiční dotaci ve výši 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 3.

Dále předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o částku 87 978 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331  – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 000 Kč (ÚZ 00012 o částku 12 000 Kč, ÚZ 00013 o částku 28 000 Kč) a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 47 978 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny;

###### Dále návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu schválit změnu závazných ukazatelů u KSÚS Vysočiny, a sice zvýšení „Příspěvku na provoz“ o částku 40 000 000 Kč na dofinancování oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 3 a „Investiční dotace“ o částku 47 978 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 1 a  př. 2.

Stanoviska:

##### Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.

Návrh usnesení:

###### Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotace pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450:

- investiční dotaci ve výši 42 256 000 Kč na úhradu výdajů spojených s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí podle jmenovitého seznamu akcí uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 1;

- investiční dotaci ve výši 5 722 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací uvedených v materiálu 
RK-27-2009-42, př. 2;

- neinvestiční dotaci ve výši 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 3;

- schválit:

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o částku 87 978 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 000 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 47 978 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny;

- zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace IČ, 00090450 o částku 47 978 000 Kč s určením na výdaje spojené s  výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 1 a RK-27-2009-42, př. 2;

- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace IČ, 00090450 o částku 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu 
RK-27-2009-42, př. 3

odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV

termín: 31. 12. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3