#### RK-30-2010-45

Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče – prodloužení termínu pro podání nabídek

pro: jednání rady kraje č. 30/2010 dne 5. 10. 2010

zpracoval(a): J. Tvrzová

předkládá: P. Kolář

počet stran: 1

počet příloh: 0

Popis problému:

Usnesením 1209/25/2010/RK ze dne 10. 8. 2010 rada kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Pavilon urgentní a intenzivní péče. Zakázka byla zahájena uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ev. pod č.j. 60048693 dne 13. 8. 2010.

Dne 13. 9. 2010 obdržel odbor majetkový od generálního projektanta vysvětlení provedených změn v projektové dokumentaci k PUIP, které byly vyvolány požadavky poskytovatele dotace (ÚRR). Tyto změny jsou posuzovány ve smyslu zákona o veřejných zakázkách jako změny zadávacích podmínek, které musí být zohledněny ze strany zadavatele prodloužením lhůty pro podání nabídek. Dne 10. 9. 2010 obdržel odbor majetkový námitky dodavatele proti zadávacím podmínkám na tuto veřejnou zakázku. Rozhodnutím hejtmana kraje bylo námitkám vyhověno a v souladu s požadavkem dodavatele byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 12. 10. 2010 do 10.00 hod. Administrátor veřejné zakázky pověřený výkonem zadavatelských činností společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno provedl na základě tohoto rozhodnutí oznámení do informačního systému veřejných zakázek, kterým byla změněna lhůta pro podání nabídek na 12. 10. 2010. Rada kraje vzala usnesením 1430/29/2010/RK na vědomí prodloužení termínu pro podání nabídek na veřejnou zakázku „Pavilon urgentní a intenzivní péče“.

Dne 4. 10. 2010 administrátor veřejné zakázky sdělil, že došlo k řadě dalších dotazů od uchazečů k obsahu zadávací projektové dokumentace a v důsledku toho byla projektantem zadávací dokumentace dále upravena. Administrátor veřejné zakázky z těchto důvodů považuje za nezbyté znovu prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to na 27. 10. 2010.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje rozhodnout prodloužit lhůtu pro podání nabídek na veřejnou zakázku „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ na 27. 10. 2010 do 10.00 hod.

Ve stejný den v 11.30 hod. proběhne v sídle administrátora veřejné zakázky otevírání obálek s nabídkami uchazečů.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

prodloužit termín pro podání nabídek na veřejnou zakázku „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ do 27. 10. 2010

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 27. 10. 2010