#### RK-34-2010-27

Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Pelhřimov – Demolice objektů, úprava vjezdů a ostatních objektů" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 a rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek

pro: jednání rady kraje č. 34/2010 dne 25. 10. 2010

zpracoval: J. Krejčí

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek.

Záměrem je demolice objektu stávající staré vrátnice (p.p.č.1676/1 k.ú. Pelhřimov), která uvolní místo pro úpravu hlavního vjezdu do nemocnice, stavební úpravy hlavního a pomocného technického vjezdu do areálu, spočívají v rozšíření na obousměrné komunikace, rozdělené ostrůvkem se závorami, zřízení chodníků pro pěší a úpravě oplocení. Dále budou vybudovány areálové rozvody NN a slaboproudu pro potřeby kartového systému, domácího telefonu a sítě obslužných a bezobslužných pokladen nemocnice. Systém předpokládá i zavedení kartového systému placení stravy včetně dodání karet a čipů, licence SW a jeho správy.

Nemocnice Pelhřimov má zpracovanou přípravnou projektovou dokumentaci akce.

Součástí akce je navržena i demolice objektu bývalé lékárny (p.p.č.1678 k.ú. Pelhřimov) a sousedícího provozního objektu (p.p.č. 1679/1 k.ú.Pelhřimov), po jejichž odstranění by byl tento prostor upraven pouze sadovými úpravami. Oba objekty jsou dlouhodobě nevyužívané, ve špatném stavebně technickém stavu a jejich odstranění otevře prostor před areálem nemocnice. O odkoupené jednoho z objektů byl projeven zájem ze strany fyzických osob. Manželé Pliešovských projevili zájem o odkoupení pozemku par. č. 1679/1 a budovy č.p. 414 na něm postavené. Dle jejich žádosti by objekt demolovali a zřídili zde parkoviště a tím řešili stísněné prostory kolem svého domu č.p. 1974. Karel Torner projevil zájem o odkoupení téhož majetku se záměrem zřízení prodejny.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zařazení nové akce „Nemocnice Pelhřimov – Demolice objektů, úprava vjezdů a ostatních objektů" do rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví. Odbor majetkový navrhuje vypsání výběrového řízení tak, aby zahájení akce bylo ještě v roce 2010 (demolice objektu lékárny a provozního objektu). Dokončení akce se předpokládá do června 2011.

Finanční krytí realizace stavebních prací navrhuje OM z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M6 – Investice v kultuře (akce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Vybudování depozitáře“). Předpokládaná cena je dle projektového rozpočtu 5 mil. Kč včetně DPH.

S ohledem na zájem otevření prostoru před areálem nemocnice – pod nově zrekonstruovanou hlavní lůžkovou budovou navrhuje OM žádostem fyzických osob o odkoupení objektu nevyhovět. Obě budovy před areálem nemocnice budou zdemolovány a prostor následně může být upraven do parkové podoby nebo pro jiné veřejné využití bez další výstavby nových objektů.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření v rámci, kapitoly Nemovitý majetek a k zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

- zařadit novou akci „Nemocnice Pelhřimov – Demolice objektů, úprava vjezdů a ostatních objektů" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví;

- nezveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 1679/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247 m2 a budovy č.p. 414, stavba občanského vybavení na něm postavené v k.ú. a obci Pelhřimov;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M4 –Investice ve zdravotnictví o částku 1 900 tis. Kč při současném snížení přílohy M6 – Investice v kultuře o částku 1 900 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: listopad 2010

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1