RK-35-2010-49, př. 1

Počet stran: 3

# Vyhodnocení akčního plánu koncepce eHealth kraje Vysočina pro rok 2010:

Bezpečnostní audit v jednotlivých ZZZKV

  - částečně splněno, v roce 2010 zpracování bezpečnostní strategie kraje. Pokračování v AP 2011.

Právní rozbor aktivit kraje v eHealth.

  - hotovo

Získání stanoviska ÚOOÚ k projektovým záměrům eHealth.

  - hotovo

Jednání s dodavateli NIS.

  - průběžně

Definice podmínek provozu NIS vs. skartační a archivační řád.

  - bude realizováno v rámci projektu Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina v roce 2011

Nastavení technických a procesních podmínek pro zavedení elektronického podpisu.

  - provedena finanční analýza, předpoklad zahájení realizace v 2011 nebo při změně NIS

Mapování trhu, příprava zadání pro výběr jednotného ekonomického systému ZZZKV.

  - hotovo

Implementace systému pro řízení kvality a efektivity poskytované péče.

  - hotovo - MarkQ

Implementace systému pro podporu logistiky jednotného nákupu léků a SZM všech ZZZKV.

  - hotovo - NEOS

Realizace další etapy standardizace vybavení ZZZKV – dotace OI.

  - proběhlo

Jednání s řediteli nemocnic a ZZS o lidských zdrojích v ICT a mechanismech financování.

  - viz. další bod

Návrh mechanismu individuálních rozpočtů ICT ve ZZZKV

  - navržena metodika sledování, pilotně v NemJi, snaha o zapracování do FP 2011

Podpora a spolupráce na budování elektronických archivů v kraji a v jednotlivých ZZZKV.

  - připraveno, realizace projektu IOP v roce 2011

Dokončení další etapy výstavby sítě ROWANet – propojení všech nemocnic (dokončení uzlu Třebíč).

  - hotovo

Pořízení výpočetních kapacit pro centrální eHealth aplikace – realizace projektu TC kraje.

  - hotovo

Vytvoření konceptu pro výměnu ZDP mezi ZZ společně se všemi dodavateli NIS v kraji – architektura, projektový záměr.

  - hotovo

Výběr a implementace regionálního rezervačního systému.

  - hotovo

Vzdělávací kurzy a semináře v ICT.

  - hotovo

Prezentace záměrů kraje v oblasti eHealth – zveřejnění koncepce, ISSS.

  - probíhá

Zjištění technologické připravenosti (datově-komunikační) jednotlivých ZZZKV.

  - hotovo

Zjištění komunikační připravenosti v systémech NIS – podpora DASTA atp.

  - pokračuje v roce 2011

Zahájení práce na sjednocení a unifikaci propouštěcí zprávy, případně dalších potřebných výstupech, důležitých pro výměnu dat.

  - zahájeno, pokračování 2011

Definice potřebných výstupů mezi nemocnicemi a mezi ZZS včetně tvorby komunikačního konceptu pro výměnu dat.

  - hotovo

Průzkum počítačové gramotnosti ve všech ZZZKV.

  - přesunuto na 2011

# Aktivity – akční plán na rok 2011:

Naplnění strategie bezpečnosti kraje v jednotlivých ZZZKV.

Definice podmínek provozu NIS vs. skartační a archivační řád – součást projektu Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina v roce 2011 – IOP.

Nastavení technických a procesních podmínek pro zavedení elektronického podpisu - předpoklad zahájení realizace nebo součást výměny NIS.

Výběr a implementace jednotného ERP ZZZKV.

Rozšíření elektronického objednávkového systému pacientů na další nemocnice.

Realizace mechanismu individuálních rozpočtů ICT ve ZZZKV.

Realizace elektronických archivů v kraji a v jednotlivých ZZZKV – projekt IOP, centrální eSpisovna.

Zjištění komunikační připravenosti v systémech NIS – podpora DASTA atp.

Realizace konceptu výměny ZDP mezi všemi ZZZKV (společně se všemi dodavateli NIS v kraji včetně ZZS).

Vzdělávací kurzy a semináře v ICT.

Práce na sjednocení a unifikaci propouštěcí zprávy, případně dalších potřebných výstupech, důležitých pro výměnu dat, především ZD.

Průzkum počítačové gramotnosti ve všech ZZZKV.

Naplňování Standardu ICT vybavení PO kraje u ZZZKV.

Prezentace záměrů kraje v oblasti eHealth – zveřejnění koncepce, ISSS.

Analýza trhu a případná příprava VZ pro sjednocení NIS ZZZKV.

Podpora projektů rozvoje mobilních komunikačních technologií v jednotlivých ZZZKV pro využití v lékařské praxi.

Analýza využití systému pro hlasový přepis ve vybraných oborech – zjištění technické a SW připravenosti případně formou pilotního projektu