#### RK-38-2011-30

Projektový záměr „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.“

pro: jednání rady kraje č. 38/2011 dne 22. 11. 2011

zpracoval: M. Brom

předkládá: J. Joneš

Popis problému:

V tomto materiálu se jedná o přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.“

Operační program Životní prostředí (níže jen „OPŽP“) obsahuje mimo jiné oblast podpory 
3. 2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Mezi vhodné/ podporovatelné aktivity náleží:

- zateplovací systémy budov;

- zrušení tepelných mostů;

- řešení výplní otvorů;

- měření a regulace;

- instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné či elektrické energie.

Na základě energetického auditu dokončeného v roce 2006 zpracoval odbor majetkový, odbor zdravotnictví a odbor školství, mládeže a sportu seznam objektů 
ve vlastnictví kraje a jím zřizovaných organizací vhodných pro realizaci úspor energie. Projekty řeší zateplení obálky budov, výměnu výplní otvorů a instalaci systémů měření 
a regulace.

Na základě této analýzy byly zpracovány žádosti včetně projektových dokumentací 
a v srpnu 2009 podány na Státní fond životního prostředí ČR. Mezi nimi projekt   „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II., který zahrnoval akci -    - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon. Žádost byla akceptována a uspěla v soutěži. Registrační list byl vydán 15. února 2010.

Kraj Vysočina, z důvodu nedostatku finančních prostředků vyvolanému sníženými příjmy v důsledku celosvětové hospodářské krize, podal na podzim 2010 odůvodněnou žádost 
na Státní fond životního prostředí ČR o změnu rozsahu projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“ (zrušení akce na komplexní zateplení objektu diagnostického pavilonu Nemocnice Jihlava a prodloužení lhůty pro dodání podkladů 
pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotací do 15. 07. 2011). Žádosti bylo vyhověno.

Diagnostický pavilon Nemocnice Jihlava je v havarijním stavu, nadto plánované finanční úspory realizací zateplení budou výrazné (akce na zateplení diagnostického pavilonu byla z tohoto důvodu v prvním „balíku“ do OPŽP). Nově se navrhuje k realizace zateplení oddělení dlouhodobě nemocných (níže jen „ODN“), což je konstrukcí klasický „panelový dům 
80. let“). Do prvotního „balíku“ na zateplování nebyla původně zařazena ne z příčin technických, ale z důvodu nevyjasněného využití budovy v budoucnu, což už je nyní vyřešeno (viz materiál RK-38-2011-30, př. 1).

V roce 2012 proběhne poslední kolo příjmu žádostí na zateplování veřejných budov 
v rámci OPŽP a bylo by vhodné využít tuto možnost (u diagnostického pavilonu dostačuje „zaktualizovat“ již vypracovanou žádost + projektovou dokumentaci a dokumentaci). 
ODN je z hlediska realizace „malá akce“, ovšem i u ní lze předpokládat výrazné úspory tepla tj. provozních nákladů Nemocnice Jihlava. Diagnostický pavilon je navíc zařazen do projektu na on-line měření spotřeby energie (projekt EPC). Původně činil rozpočet na zateplení diagnostického pavilonu cca 28 mil., dle současné praxe při veřejných zakázkách lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat její snížení přibližně na 60% původní projekční ceny tj. okolo 15 mil. V případě ODN půjde o mnohem nižší hodnoty 
(cca 7 – 10 mil.). Úspory společně s instalací měřící a regulační techniky a optimalizací otopného systému budou mít výrazný vliv na každoroční hospodaření nemocnice a její cash flow. Uvedené budovy je nutné, bez ohledu na OPŽP, z důvodu havarijního stavu v nejbližších letech bezpodmínečně rekonstruovat (dle materiálu RK-38-2011-30, př. 1). Ačkoliv spolufinancování z evropských fondů činí max. 60% uznatelných nákladů tj. cca 20% celkových nákladů, tato aktivita může v případě schválení projektu k spolufinancování z OPŽP uspořit nemalé finanční prostředky Kraje Vysočina.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor zdravotnictví navrhují, aby rada kraje vzala na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina a uložila výše zmíněným odborům připravit žádosti do OPŽP včetně stavebně tech. dokumentace na akce „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Jihlava - 
- diagnostický pavilon“ a „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných“ v rámci projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.“

Celkový objem předpokládaných finančních prostředků, bez nákladů na autorský, technický a bezpečnostní dozor se předpokládá cca 25 mil. Kč.

Protože není schválený převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.“, navrhujeme schválit převod ve výši 500.000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet „Realizace úspor energie III.“ 
(částka je zahrnuta do uznatelných nákladů).

Realizační (stavební) část obou akcí navrhujeme na rok 2013.

Stanoviska:

Odbor zdravotnictví podporuje záměr o znovuzařazení diagnostického pavilonu v Nemocnici Jihlava a souhlasí se zařazením pavilonu ODN v Nemocnici Jihlava do seznamu navržených akcí k realizaci.

Odbor majetkový: 	- Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon: tato budova byla navržena k realizaci zateplení již v předcházejícím projektu a byla vypracována realizační projektová dokumentace pro provedení stavby. Pro nedostatek financí byla vyřazena. Důvody 
k zateplení tohoto objektu stále trvají;

- Nemocnice Jihlava - pavilon LDN - přesto, že tento objekt je velmi vhodný k realizaci zateplení, v minulosti nebyl do projektu zařazen z důvodu nevyjasněného budoucího využití. V současné době je využití tohoto objektu známé a není žádné riziko realizace projektu zateplení.

Zařazení obou objektů do projektu úspor (zateplení) je velmi vhodné v návaznosti 
na probíhající realizaci projektu EPC. Jakékoliv stavebně energetické zlepšení těchto budov bude v budoucnu generovat nezanedbatelné úspory energií - provozních prostředků.

Ekonomický odbor: Uvedený projektový záměr není zahrnut v návrhu rozpočtu na rok 2012. Celkový objem finančních prostředků na uvedené akce bude ve výši přibližně 25 mil. Kč, spolufinancování z evropských fondů se předpokládá ve výši 20%.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-38-2011-30 a RK-38-2011-30, př. 1 v rámci Operačního programu Životní prostředí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 500.000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Realizace úspor energie III.;

ukládá

odboru životního prostředí, odboru majetkovému a odboru zdravotnictví připravit projekty uvedené v materiálu RK-38-2011-30 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.

odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor zdravotnictví.

termín: 31. 12. 2012

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 1