#### RK-12-2012-11

Dodatek č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu – k. ú. Dobrá Voda u Křižanova

pro: jednání rady kraje č. 12/2012 dne 20. 3. 2012

zpracoval(a): H. Brázdilová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Předkládaný materiál řeší uzavření dodatku ke smlouvě zakládající právo provést stavbu v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova.

Usnesením 1684/36/2009/RK ze dne 1. 12. 2009 bylo Radou kraje Vysočina schváleno uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi Vysočinou, jako vlastníkem dotčeného pozemku a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jako investorem, řešící souhlas se stavbou „Rekonstrukce výhybek v ŽST Křižanov – brodské zhlaví“ mimo jiné i na pozemku ve vlastnictví kraje par. č. 2227 v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova. Smlouva byla uzavřena dne 15. 12. 2009. Dle článku III. této smlouvy byly stavební práce naplánovány v období od 6/2010 až 12/2011. Vzhledem k tomu, že investor v tomto období uvedené práce nestihl uskutečnit, požaduje změnu plánu stavebních prací na období od 08/2012 až 11/2013.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový doporučuje radě kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě zakládající právo provést stavbu, kterým bude řešena změna termínu prováděných prací.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu uzavřené mezi Vysočinou, na straně vlastníka dotčeného pozemku a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, na straně investora, kterým se mění termín naplánovaných stavebních prací na období od 08/2012 až 11/2013 a také účastník smlouvy na straně vlastníka dotčeného pozemku z Vysočiny na Kraj Vysočina - dle novely ústavního zákona účinné od 1. 8. 2011.

Stanoviska:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, která s výše uvedeným pozemkem hospodaří, vydala ke stavbě kladná vyjádření dne 9. 10. 2009 a 24. 11. 2011.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu uzavřené dne 15. 12. 2009 mezi Vysočinou, jako vlastníkem dotčeného pozemku par. č. 2227 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, jako investorem stavby „Rekonstrukce výhybek v ŽST Křižanov – brodské zhlaví“ dle materiálu RK-12-2012-11, př. 1, kterým bude řešena změna termínu prováděných stavebních prací na období 08/2012 až 11/2013 a změna účastníka smlouvy na straně vlastníka dotčeného pozemku na Kraj Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 04. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1