#### RK-17-2012-19

Žádost o přesun části finančních nákladů v rámci investičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 17/2012 dne 24. 4. 2012

zpracoval: P. Bartoš

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

V roce 2011 byla usnesením č. 1270/25/2011/RK ze dne 9. 8. 2011 zařazena stavební akce III/12420 Zhořec most 12420-3 do přílohy D1 rozpočtu Kraje Vysočina a usnesením č. 2004/40/2011/RK ze dne 6. 12. 2011 byla akce přeřazena do investičního plánu na rok 2011 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (dále jen KSÚSV). Do investičního plánu KSÚSV byla ještě zařazena stavební akce II/408 Jemnice ul. Dačická usnesením č. 0461/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011. Z důvodů stavebních a technických problémů byl u těchto dvou staveb povolen KSÚSV převod finančních prostředků z rozpočtu kraje 2011 do investičního fondu KSÚSV s použitím na dokončení staveb v roce 2012. U akce II/408 Jemnice, ul. Dačická se jednalo o částku 605 676 Kč a u akce III/12420 Zhořec most  12420-3 o 5 700 000 Kč.

Při další přípravě obou probíhajících akcí bylo zjištěno, že u akce II/408 Jemnice, ul. Dačická celkové náklady dosáhnou 260 000 Kč a u akce III/12420 Zhořec most 12420-3 dojde vlivem nepředvídatelných okolností (narušení podloží obtokovým korytem, zvýšený rozsah opravy objízdné trasy s ohledem na prodloužení doby výstavby) ke zvýšení nákladů přibližně o částku 345 000 Kč. KSÚSV podala žádost o vyslovení souhlasu s použitím předpokládané úspory 345 000 Kč z akce II/408 Jemnice, ul. Dačická na dofinancování akce III/12420 Zhořec most 12420-3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit s použitím předpokládaných úspor z akce II/407 Jemnice, ul. Dačická na dofinancování akce III/12420 Zhořec most 12420-3 dle materiálu RK-17-2012-19.

Stanoviska:

Odbor ekonomický k předkládanému materiálu nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s použitím předpokládaných úspor z akce II/407 Jemnice, ul. Dačická na dofinancování akce III/12420 Zhořec most 12420-3 dle materiálu RK-17-2012-19.

odpovědnost: ODSH, KSÚSV

termín: 31. 12. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0