#### RK-17-2012-56

FOND VYSOČINY – grantový program „Čistá voda 2011“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

pro: jednání rady kraje č. 17/2012 dne 24. 4. 2012

zpracoval(a): R. Zvolánek

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2011. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci dne 10. 5. 2011 usnesením č. 0252/03/2011/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace FV00072.0040 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a svazkem obcí VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč byla uzavřena dne 3. 6. 2011 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „ČOV Třebíč – zvýšení účinnosti odstraňování nutrientů a kalového hospodářství“ (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Na tento projekt byla schválena částka 400 000 Kč. Podpora představuje 27,78 % z celkových nákladů na projekt, které činí 1 440 000 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 5. 2012, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 30. 6. 2012 závěrečnou zprávu. Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč dne 13. 3. 2012 požádal o prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 12. 2012 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna projekční a časovou náročností.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00072.0040 podle materiálu RK-17-2012-56, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu do 30. 11. 2012 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 12. 12. 2012. Termíny byly zvoleny s ohledem na možné zúčtování převodu dotace do konce kalendářního roku 2012.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00072.0040 dle materiálu RK-17-2012-56, př. 3.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 15. 5. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3