#### RK-22-2012-33

FOND VYSOČINY – grantový program „Čistá voda 2011“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

pro: jednání rady kraje č. 22/2012 dne 5. 6. 2012

zpracoval: R. Zvolánek

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektů, které byly podpořeny z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2011. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotace dne 10. 5. 2011 usnesením č. 0252/03/2011/ZK.

a) Žádost města Brtnice

Smlouva o poskytnutí dotace FV00072.0003 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice byla uzavřena dne 30. 5. 2011 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Přívodní řad z vrtu B4 do ÚV Brtnice a splašková kanalizace a ČOV v m. č. Střížov a Přímělkov“. Text smlouvy je obsahem materiálu RK-22-2012-33, př. 3. Na tento projekt byla schválena dotace 238 898 Kč, což představuje 50,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 477 797 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 5. 2012, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 30. 6. 2012 závěrečnou zprávu. Město Brtnice dne 23. 5. 2012 požádalo o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 10. 2012. Text žádosti je obsahem materiálu RK-22-2012-33, př. 1.

b) Žádost obce Horní Heřmanice

Smlouva o poskytnutí dotace FV00072.0058 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a obcí Horní Heřmanice byla uzavřena dne 6. 6. 2011 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV Horní Heřmanice“ Text smlouvy je obsahem materiálu RK-22-2012-33, př. 4. Na tento projekt byla schválena dotace 144 000 Kč, což představuje 50,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 288 000 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 5. 2012, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 30. 6. 2012 závěrečnou zprávu. Obec Horní Heřmanice dne 16. 5. 2012 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 10. 2012. Text žádosti je obsahem materiálu RK-22-2012-33, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádostí před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektů odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0003 dle materiálu RK-22-2012-33, př. 5 a Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0058 dle materiálu
RK-22-2012-33, př. 6., jejichž předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektů do 31. 10. 2012 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 30. 11. 2012.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0003 dle materiálu RK-22-2012-33, př. 5 a Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0058 dle materiálu RK-22-2012-33, př. 6.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 26. 6. 2012

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 6