#### RK-26-2012-83

Návrh na zařazení nové akce „Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola – Oprava hydroizolací“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1

pro: jednání rady kraje č. 26/2012 dne 3. 7. 2012

zpracoval(a): J. Lukáš

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.

V loňském roce byla zařazena do rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství stavební akce „Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola – Oprava hydroizolací“. Tuto stavební akci nebylo možné úplně dokončit do konce roku 2011 z důvodů velké vlhkosti některých zdí, které nebylo možno omítnout. V roce 2011 bylo na akci vyčerpáno 3 962 178 Kč. Na akci byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo na prodloužení termínu dokončení díla do konce května 2012. Dílo bylo včas a řádně úplně dokončeno a převzato koncem května 2012. Práce provedené v letošním roce jsou v objemu 95 397 Kč. Odbor majetkový opomněl uvést akci jako rozestavěnou a proto není zařazena do rozpočtu letošního roku.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje zařadit akci „Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola – Oprava hydroizolací“, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství s tím, že finanční krytí je navrhováno řešit v rámci kapitoly Nemovitý majetek, změnou rozpisu rozpočtu přílohy M1.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola – Oprava hydroizolací“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červenec 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0