RK-29-2012-72

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka

pro: jednání rady kraje č. 29/2012 dne 28. 8. 2012

zpracovala: D. Tlustá

předkládá: I. Fryšová

počet stran: 1

počet příloh: 3

Popis problému:

Jedná se o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky, se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČO: 70875529 (dále jen „příjemce“) na realizaci projektu „Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka“ (dále jen „projekt“). Smlouva o poskytnutí podpory je obsahem materiálu RK-29-2012-72, př. 3.

Příjemce požádal dopisem ze dne 21. 8. 2012 Kraj Vysočina o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 30. 11. 2012, a zároveň o prodloužení termínu pro doručení závěrečné zprávy, a to do 31. 12. 2012. Žádost příjemce včetně odůvodnění je obsahem materiálu 
RK-29-2012-72, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost uvedenou v materiálu RK-29-2012-72, př. 1 posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2012-72, př. 2.

Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2012-72, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 10. 9. 2012