#### RK-35-2012-08

Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency“

pro: jednání rady kraje č. 35/2012 dne 23. 10. 2012

zpracoval(a): O. Homola,

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Havlíčkův Brod- emergency“.

V průběhu realizace stavebních prací bylo nezbytné provedení víceprací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo další pokračování celé akce. Odůvodněnost provést tyto vícepráce je potvrzena technickým i autorským dozorem investora. Hodnota těchto stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu částku 1 165 506,06 Kč bez DPH.

Pro způsob zadání dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 3 odst. 1 a 9 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.

Zhotovitel akce „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ (Chládek a Tintěra a.s., Havlíčkův Brod) byl vyzván k jednání o provedení dodatečných stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení celé akce.

Na základě jednání o nabídce na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce a dne 5. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem původních stavebních prací dodatek smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 2. 2011. V rámci dodatku smlouvy byly z celkové ceny díla odečteny i méněpráce, a to v rozsahu investičních nákladů 496 763,12 Kč bez DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku tak činí 32 047 197,67 Kč bez DPH .

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Havlíčkův Brod -emergency“ dle materiálu Rk-35-2012-08, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. 10. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1