#### RK-36-2012-22

Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách

pro: jednání rady kraje č. 36/2012 dne 6. 11. 2012

zpracoval(a): J. Tvrzová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatků smluv na realizaci těchto akcí:

- „CEC5 – výstavba obytné budovy Lidmaň“

- „Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency“

- „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“

V souvislosti s realizací těchto akcí bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních (projekčních) prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původním zadání veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v průběhu realizace a jejich provedení podmiňovalo dokončení celé akce. Hodnoty těchto stavebních (projekčních) prací činí dle nabídky příslušného zhotovitele tyto částky:

- 793 478,31 Kč

- 1 073 797,57 Kč

- 82 900

Vícepráce částečně nahradily původně projektované práce, a proto v důsledku těchto změn byla částka víceprací kompenzována méněpracemi v následující výši:

- 70 247,73 Kč

- 420 204,70 Kč

- 0 Kč

Celkový nárůst cen jednotlivých akcí tak činí:

- 723 230,58 Kč

- 653 592,87 Kč

- 82 900 Kč

Pro způsob zadání výše uvedených dodatečných stavebních prací (služeb) byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 5 odst. 13 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Návrh řešení, zdůvodnění:

- Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (AGOS stavební a.s. Pelhřimov) dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci CEC5 – výstavba obytné budovy Lidmaň“ – materiál RK-36-2012-22, př. 1

- Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (PKS INPOS a.s.) dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency“ – materiál RK-36-2012-22, př. 2

- Dne 19. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem projekčních prací (Ing. Zlatuška) dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ – materiál RK-36-2012-22, př. 3

Stanoviska:

Projektoví manažeři dotovaných akcí schválili uzavření dodatku.

Jiná stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

- uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „CEC5 – výstavba obytné budovy Lidmaň“;

- uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency“;

- uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 6. 11. 2012

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3