#### RK-38-2012-12

Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 – žádost o změnu v projektu

pro: jednání rady kraje č. 38/2012 dne 20. 11. 2012

zpracovala: M. Rojková

předkládá: M. Rojková

Popis problému:

Usnesením č. 0368/04/2012/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 - jedním ze schválených projektů byl projekt Města Moravské Budějovice, evidenční číslo FV00301.0002. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 17. 07. 2012.

Zástupce příjemce dotace se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu harmonogramu projektu – projekt měl být zrealizován do 28. 02. 2013, z důvodů uvedených v materiálu
RK-38-2012-12, př. 1 byla podána žádost o prodloužení termínu realizace do 31. 03. 2013.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně, odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-38-2012-12, př. 2.

Stanoviska:

Oddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV00301.0002.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-38-2012-12, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 12. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2