#### RK-38-2012-28

Technologická připravenost nemocnic

pro: jednání rady kraje č. 38/2012 dne 20. 11. 2012

zpracoval: E. Tomášová

předkládá: L. Kettner

Popis problému:

Usnesením č. 1705/32/2012/RK schválila rada kraje realizaci investiční akce Technologická (HW a SW) připravenost v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a rozpočtové opatření u kapitoly Zdravotnictví o částku 7 500 000 Kč včetně u každé nemocnice zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o 1 500 000 Kč a uložila jejím ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 14. 12. 2012 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost. Na základě informace od koordinátora eHealth se v současné době všechny nemocnice – oddělení ICT – potýkají s problémem času a termín 14. 12. 2012 je nereálný.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje:

- souhlasit s posunem termínu realizace díla do 28. 2. 2013,

- uložit:

  - odboru zdravotnictví zaslat investiční prostředky do nemocnic v termínu do 
14. 12. 2012,

  - ředitelům nemocnic předložit odboru zdravotnictví do 28. 2. 2013 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost.

Stanoviska:

Odbor ekonomický k materiálu nemá připomínky.

Odbor informatiky souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

ruší

část usnesení č. 1705/32/2012/RK: „ukládá ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 14. 12. 2012 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost“;

ukládá

- vedoucímu odboru zdravotnictví poukázat do 14. 12. 2012 na účet nemocnic zřizovaných krajem investiční dotaci v objemu po 1 500 000 Kč schválenou usnesením rady kraje č. 1705/32/2012/RK ze dne 25. 9. 2012 za účelem zajištění technologické připravenosti ke standardizaci ICT;

- ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 28. 2. 2013 společně se závěrečnou zprávou kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost.

odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

termín: 28. 2. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0