#### RK-38-2012-35

Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče – závěrečná zpráva

pro: jednání rady kraje č. 38/2012 dne 20. 11. 2012

zpracoval(a): I. Fryšová, S. Lemperová, B. Šprynarová

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o doklady k podání závěrečné zprávy k projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče (dále jen „PUIP“).

Projekt PUIP má být dle Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod ukončen a závěrečná žádost o platbu předložena Úřadu regionální rady NUTS 2 Jihovýchod nejdéle do 30. 11. 2012. Závěrečná žádost o platbu je obsahem materiálu RK-38-2012-35, př. 2.

Do 21. 8. 2012 byly ukončeny všechny stavební práce PUIP. Stavba byla protokolárně předána 21. 8. 2012. Proběhla fakturace, všechny závazky plynoucí ze smlouvy o dílo byly uhrazeny.

Ke 4. 9. 2012 byl Pavilon urgentní a intenzivní péče pronajat Nemocnici Jihlava, p. o., slavnostně otevřen a postupně byly do pavilonu stěhovány jednotlivé ambulance a oddělení a nabíhal provoz.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-38-2012-35 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2012-35, př. 1 a RK-38-2012-35, př. 2.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informace o realizaci projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu
RK-38-2012-35;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2012-35, př. 1 a RK-38-2012-35, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 11. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2