#### RK-39-2012-30

Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách

pro: jednání rady kraje č. 39/2012 dne 4. 12. 2012

zpracoval(a): J. Mikésková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatků smluv na realizaci těchto akcí:

- „SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – zateplení budovy a svislé izolace“

- „Krajský úřad Kraje Vysočina – Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce“

V souvislosti s realizací akce „Krajský úřad Kraje Vysočina – Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce“ bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původním zadání veřejné zakázky. Jejich potřeba vznikla v průběhu realizace a jejich provedení podmiňovalo dokončení celé akce. Hodnota těchto stavebních prací činí dle nabídky příslušného zhotovitele částku 3 962 046 Kč.

Současně v průběhu realizace obou uvedených akcí nebyly provedeny některé práce (méněpráce) v této výši:

- 78 783 Kč

- 4 667 932 Kč

Uzavřením dodatků pak byly sníženy ceny u jednotlivých akcí takto:

- -  78 783 Kč

- - 705 886 Kč

Pro způsob zadání dodatečných stavebních prací u akce „Krajský úřad Kraje Vysočina – Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce“ byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 5 odst. 13 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

- Dne 10. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (Keltex spol. s r.o.) dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – zateplení budovy a svislé izolace“ – materiál RK-39-2012-30, př. 1

- Dne 31. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (PSJ, a.s.) dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Krajský úřad Kraje Vysočina – Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce“ – materiál RK-39-2012-30, př. 2

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

- uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – zateplení budovy a svislé izolace“;

- uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Krajský úřad Kraje Vysočina – Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín:  4. 12. 2012

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2