RK-11-2013-03

Majetkoprávní příprava stavby „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba“

pro: jednání rady kraje č. 11/2013 dne 26. 3. 2013

zpracoval: P. Krepčík

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o smluvní ošetření práv Kraje Vysočina k pozemkům tvořícím dočasný zábor stavby „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba“.

V letošním roce zahájí Kraj Vysočina stavbu „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba“ na pozemcích v k. ú. Rytířsko a v k. ú. Jamné u Jihlavy. Vzhledem k tomu, že jde o obchvat obce Jamné je nutné pro zajištění přístupu do obce v době napojování obchvatu na stávající silnici II/353 zřídit na obou koncích stavby provizorní komunikace. Za tímto účelem uzavřel Kraj Vysočina dne 9. 12. 2011 se Zemědělským družstvem Velký Beranov podnájemní smlouvu a smlouvu o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích na pozemky v k. ú. Rytířsko s platností od 1. 1. 2013 na dobu 12 měsíců. Práva kraje na pozemky pro druhou provizorní komunikaci v k. ú. Jamné u Jihlavy nešla dříve smluvně ošetřit z důvodu probíhající komplexní pozemkové úpravy.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že původní doba podnájmu počítala se zahájením stavby obchvatu již v září 2012, je v současné době po posunu zahájení realizace stavby nedostatečná. Z tohoto důvodu OM navrhuje radě kraje pro její prodloužení rozhodnout uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-11-2013-03, př. 1 dodatek č.1 podnájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Jamné u Jihlavy již byla ukončena a pozemek potřebný pro zřízení provizorní komunikace je ve vlastnictví obce Jamné. OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s obcí Jamné smlouvu o výpůjčce na část předmětného pozemku v k.ú. Jamné u Jihlavy v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-11-2013-03, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

- uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-11-2013-03, př. 1 dodatek č. 1 podnájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích,

- uzavřít s obcí Jamné smlouvu o výpůjčce na část předmětného pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-11-2013-03, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 6. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3