RK-16-2012-18, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. IX

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: 1. Navýšení rozpočtu o nezpůsobilé výdaje na stavební práce. Změna se promítá do záložky Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy, Výběrová řízení, atd. 2. Změna ve výběrovém řízení č. 005 na dodavatele stavebních prací: změna druhu zadávacího řízení ze zjednodušeného podlimitního na otevřené podlimitní řízení; změna předpokládané hodnoty VŘ (změna se promítá do rozložení výdajů v řádcích 6090, 5090 a 5114); změna v názvu veřejné zakázky z dodavatele stavby na dodavatele stavby – lokalita Okříšky; změna popisu veřejné zakázky. 3. Doplnění záložky 21. Výběrová řízení o výběrové řízení č. 16 na dodavatele stavebních prací – lokalita Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou. 4. Změna druhu zadávacího řízení č. 006 na koordinátora BOZP z veřejné zakázky malého rozsahu na podlimitní veřejnou zakázku (druh řízení – zjednodušené podlimitní řízení). 5. Úprava řádku 6019 a 6011 dle výsledků výběrového řízení č. 004 na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru. Poznámka: Vzhledem k termínům zahájení a ukončení jednotlivých výběrových řízení a obsahům jednotlivých etap bylo zpracováno toto předběžné Oznámení změn v projektu, které neuvádí konkrétní specifikaci změn. Změny jsou vázány na schválení projektové dokumentace Ministerstvem práce a sociálních věcí. Po vydání kladného stanoviska MPSV, kdy bude znám aktuální rozpočet projektu, budou změny konkrétně zapracovány do přílohy č. 1 Oznámení o změnách v projektu pod názvem Dílčí změny v projektové žádosti a Tabulky způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům. Vzhledem k požadavkům IOP týkající se hlášení změn a realizace veřejných zakázek, jsme po konzultaci s MPSV zvolili cestu oznamování změn v této podobě a konkrétní specifikace zašleme, jakmile budeme znát konkrétní údaje. |
| Zdůvodnění změn: 1. – 3. V rámci projektu došlo ke zpracování realizační projektové dokumentace, která obsahuje rozpočet navýšený oproti původně zpracovanému investičnímu záměru. Projektová dokumentace prochází kontrolou na MPSV a po jejím schválení bude znám aktuální projekční rozpočet projektu, na jejímž základě bude možné stanovit hodnotu veřejné zakázky na dodavatele stavby č. 005 a 016. Součet předpokládaných hodnot jednotlivých staveb tvořících projekt přesahuje částku 10 mil. Kč bez DPH, což je dle novely zákona o VZ účinné od 1. 4. 2012 maximální hodnota pro využití zjednodušeného podlimitního řízení. Z tohoto důvodu dochází i ke změně druhu zadávacího řízení Aktualizace projekčního rozpočtu má vliv na rozložení hodnoty veřejné zakázky na stavební práce do řádků EDS č. 5090, 6090 a 5114, 2. Původní výběrové řízení na dodavatele stavby č. 005 bylo stanoveno pro všechny lokality projektu. V zájmu zjednodušení a urychlení administrace zadávacího řízení byla původní veřejná zakázka rozdělena podle lokality staveb (Okříšky a Jaroměřice nad Rokytnou, Pucov) na dvě samostatné veřejné zakázky. 3. Do záložky výběrové řízení bylo přidáno výběrové řízení č. 016 na dodavatele stavby v lokalitě Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou. Původně bylo součástí výběrového řízení na dodavatele stavby č. 005, které bylo stanoveno pro všechny lokality projektu. 4. Služby koordinátorů BOZP zadává Kraj Vysočina v blocích pro více svých staveb a nikoli individuálně pouze pro projekty transformace. Vzhledem k celkové hodnotě služeb stejného předmětu plnění zadávaných Krajem Vysočina za dané účetní období spadá jejich zadávání do režimu podlimitní veřejné zakázky. Z toho důvodu je třeba u tohoto projektu změnit výběrové řízení dle výše předpokládané hodnoty z veřejné zakázky malého rozsahu na podlimitní veřejnou zakázku – druh zjednodušené podlimitní řízení. 5. Ukončení výběrového řízení č. 004 a uzavření smlouvy s dodavatelem na částku nižší hodnoty než byla uvedena v rozpočtu projektu. |
| Seznam přiložených dokumentů: |
| Datum: 9. 5. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |