RK-25-2013-101, př. 2

počet stran: 3

Časový harmonogram soutěží – dle návrhu ODSH.

od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 – příprava materiálu pro radu kraje, podle kterého rozhodne o dalším směrování dopravní obsluhy Kraje Vysočina

do 30. 11. 2013 – rozhodnutí samosprávy, ODSH příprava podkladů pro budoucího zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

1. 12. 2013 - 31. 5. 2014 - jednání mezi sousedními kraji o financování a soutěžení mezikrajských linek, příprava zadávací dokumentace pro zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

1. 12. 2013 - 30. 11. 2014 – první jednání s obcemi Kraje Vysočina (seznámení obcí s návrhem řešení ostatní dopravní obslužnosti)

1. 2. - 30. 4. 2014 – příprava smluv dle zadávací dokumentace na výběr zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

1. 5. - 30. 9. 2014 – výběrové řízení na zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

1. 10. 2014 - 31. 12. 2015 – zpracování optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina a zadávacích podmínek na výběr dopravců

1. 7. 2015 - 31. 12. 2015 – druhé jednání s obcemi Kraje Vysočina a se sousedními kraji (projednání a schválení jízdních řádů, uzavření případných smluv s obcemi a sousedními kraji o společném postupu při výběrových řízení na dopravce)

1. 1. 2016 - 29. 2. 2016 – odsouhlasení samosprávou finálních jízdních řádů a finální podoby optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

1. 3. 2016 - 31. 8. 2016 – výběrové řízení na nové dopravce

1. 9. 2016 - 14. 12. 2016 – uzavření smluv s dopravci, vydání nových licencí a schválení jízdních řádů

Časový harmonogram dle usnesení č. 009/03/2012/DK dopravní komise ze dne 15. června 2012

IV. Q. 2012 - vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele koncepčního materiálu

„Dopravní a finanční řešení dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina“

červen-září  2013

- první výstupy od zpracovatele, počet provozních celků

- oslovení rady / zastupitelstva kraje – zvolení varianty standardů řešení dopravní obslužnosti kraje

- zvolení formy výběru dopravců

- notifikace ve Věstníku EU 2013 (povinnost zveřejnění nabídkového řízení minimálně 1 rok před vyhlášením)

září 2013 - příprava „kulatých stolů“ – projednání návrhů řešení dopravní obslužnosti s dotčenými obcemi a provozovateli drah; řešení otázky financování spojů ODO

únor 2014 - předání koncepčního materiálu včetně zadávací dokumentace zpracovatelem

březen - červen  2014 - příprava konkrétních výběrových řízení na jednotlivé provozní celky dle harmonogramu koncepce

červenec / říjen 2014 - vyhlášení prvního výběrového řízení – předpokládaná realizace dopravní obslužnosti dle nového způsobu výběru dopravce v návaznosti na nezbytná správní řízení o udělení licencí  - 1. 1. 2016