#### RK-25-2013-26

Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 25/2013 dne 16. 7. 2013

zpracoval: K. Lisa, V. Kotrbová, P. Pavlinec

předkládá: S. Měrtlová, P. Pavlinec

Popis problému:

Kraj Vysočina realizuje v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07849).

Z důvodu zpoždění nezbytného vstupu u střechového projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému (dále jen „NIS IZS“), kterým je technický projekt, resp. jeho první část (zadání pro kraje) jsme připravili změnu harmonogramu krajského standardizovaného projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina. Termín ukončení realizace projektu je v Oznámení o změnách v projektu stanoven na 31. 12. 2014. Posun data ukončení realizace projektu má dopad na rozložení financování v letech. S postupným zpracováváním technických podkladů k zadávacím podmínkám připravované zakázky Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina a v souvislosti s novými detailnějšími informacemi řešení střechového projektu NIS IZS byla zjištěna potřeba sloučení dílčích plnění týkajících se dodávky technologií pro operační řízení (SW, HW) a radiokomunikace. Důvodem sloučení dílčích plnění je především zjištění nezbytných návazností jednotlivých technologických celků a značné riziko z nekompatibility, která by mohla nastat při dodávce jednotlivých částí od různých dodavatelů. Dodatečně byla zjištěna potřeba vysoutěžit služby servisu k některým částem zakázky. Náklady na servis nepatří mezi výdaje projektu a budou hrazeny Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví a Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o změnách v projektu „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“ dle materiálu RK-25-2013-26, př. 1.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

o změnách v projektu „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“ dle materiálu 
RK-25-2013-26, př. 1.

odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky

termín: 30. 8. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1