RK-25-2013-86, př. 4

počet stran: 18

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Kraj Vysočina

IČO: 708 90 749

se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33

jednající:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:	4200338880/6800

(dále jen „Objednatel“)

a

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

IČO: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

se sídlem [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

zapsaná v obchodím rejstříku vedeném [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, oddíl [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, vložka [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

jednající:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

bankovní spojení:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

číslo účtu:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ Bankovní účet doplnění uchazečem musí splňovat podmínku dle ustanovení čl. VII. odst. 7.1 této Smlouvy.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

Preambule

- Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na Část II. veřejné zakázky „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“);

- Veřejná zakázka dle předchozího ustanovení byla realizována v rámci projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit“ ev. č. CZ.1.02/6.1.00/11.11665 (dále jen „Projekt“) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu České republiky;

- Zadávací podmínky Veřejné zakázky byly v souladu s interními předpisy Objednatele schváleny usneseními č. [_____] Rady Kraje Vysočina na jednání č. [_____] konaném dne [_____];

- O výběru nejvhodnější nabídky na Veřejnou zakázku a uzavření této Smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění rozhodnuto usnesením č. [_____] Radou Kraje Vysočina na jednání č. [_____] konaném dne [_____].

Účel Smlouvy

  - Účelem této Smlouvy je příprava podkladů k vyhlášení vybraných evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) na území Kraje Vysočina za zvláště chráněná území dle příslušných právních předpisů.

  - Předmět této Smlouvy se týká následujících lokalit na území Kraje Vysočina:

| Kód Natura | Název lokality | Navrhovaná kategorie ochrany |
| --- | --- | --- |
| CZ0610025 | Habrová seč | přírodní rezervace/památka |
| CZ0610022 | Havranka | přírodní rezervace |
| CZ0610029 | Horní Mrzatec | přírodní památka |
| CZ0614132 | Kamenický rybník | přírodní památka |
| CZ0614133 | Kozének | přírodní památka |
| CZ0613003 | Maršovec a Čepička | přírodní památka |
| CZ0613012 | Na Ostrážné | přírodní památka |
| CZ0613002 | Roštýnská obora | přírodní rezervace |
| CZ0613013 | Šilhánky | přírodní památka |
| CZ0610005 | U Hamrů | přírodní památka |
| CZ0614134 | Údolí Jihlavy | přírodní rezervace/památka |
| CZ0615001 | Zaječí skok | přírodní rezervace |

Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době pro Objednatele geodetické práce nezbytné k vyhlášení lokalit uvedených v ustanovení čl. I odst. 1.2 této Smlouvy jako zvláště chráněná území v příslušné navrhované kategorii, tj. zpracování tabulky seznamů souřadnic jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, jak jdou v obrazci za sebou a kterými jsou stanoveny hranice zvláště chráněného území a hranice ochranného pásma s atributy: číslo bodu, souřadnice – Y (m), souřadnice – X (m), pořadí bodu v obrazci, popřípadě i stabilizace v terénu a vyhotovení záznamu podrobného měření změn a dalších geodetických podkladů nezbytných dle vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění (dále jen „vyhláška o plánech péče“).

(dále jen „dílo“)

  - Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

  - Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí a v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice a nabídkou zhotovitele na Veřejnou zakázku.

  - Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.

  - Smluvní strany sjednávají, že subdodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí každá osoba, která dodává jakoukoliv část díla nebo jeho příslušenství a je odlišná od Zhotovitele. Zhotovitel je při provádění díla dle této Smlouvy oprávněn použít pouze ty subdodavatele a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v přehledu subdodavatelů, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím osob (členů realizačního týmu), jejichž prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ.

Dílo a jeho části

  - Geodetické práce

  - Vytyčení a zaměření lomových bodů hranic navrhovaných přírodních památek a přírodních rezervací na území výše uvedených lokalit (dále jen „ZCHÚ“) ve smyslu ustanovení § 71 a 85 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), v platném znění (dále jen „katastrální vyhláška“), a určení lomových bodů hranic ochranných pásem navrhovaných ZCHÚ ve vazbě na podklady zpracované a dodané Objednatelem.

  - Provedení stabilizace ve smyslu ustanovení § 88 katastrální vyhlášky:

    - lomových bodů hranic ZCHÚ znaky z plastu (geoharpony);

    - vybraných lomových bodů, určených objednatelem, ochrannými tyčovými znaky.

  - Lomové body ochranného pásma ZCHÚ nebudou v terénu vytyčovány, zaměřovány ani stabilizovány.

  - Vyhotovení záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 písm. b) katastrální vyhlášky včetně určení souřadnic všech lomových bodů hranic ZCHÚ v systému S-JTSK, určení výměr dotčených parcel, popř. jejich dílů.

  - Vyhotovení kompletních aktualizovaných seznamů parcel a jejich vlastníků na současně platný stav v katastru nemovitostí.

  - Zhotovitel zajistí v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen „zákon o zeměměřičství“) vstup na pozemky a stabilizaci obvodu území oznámí vlastníkům.

  - Předávaný elaborát bude dále obsahovat:

    - ZPMZ včetně kopie grafické části ZPMZ (grafické znázornění + seznam souřadnic) lomových bodů zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma a vypočtenou výměru zvláště chráněného území;

    - tabulky seznamu souřadnic jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, jak jdou v obrazci za sebou a kterými jsou stanoveny hranice zvláště chráněného území a hranice ochranného pásma s atributy: číslo bodu, souřadnice – Y (m), souřadnice – X (m), pořadí bodu v obrazci;

    - přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených navrhovaným zvláště chráněným územím popř. katastrálních území dotčených navrhovaným ochranným pásmem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a odst. 2 písm. c) vyhlášky o plánech péče;

    - kopii současně platné katastrální mapy s podrobným zákresem hranic zvláště chráněného území nebo ochranného pásma ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 písm. b) vyhlášky o plánech péče;

    - kopii Základní mapy ČR ve vhodném měřítku s orientačním zákresem hranic zvláště chráněného území nebo ochranného pásma ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o plánech péče;

    - zákresy hranic zvláště chráněného území a ochranného pásma provedené v souladu s přílohou ke katastrální vyhlášce (bod 10.3 – poř. č. 2.23 a 2.24, příp. bod 11.1 – poř. č. 6);

    - uvedení kódu ochrany;

    - stabilizace bodů plastovým znakem bude vyznačena v souladu s přílohou ke katastrální vyhlášce (bod 10.2 – poř.č. 1.05, příp. 1.09). Stabilizace bodu ochrannou tyčí bude vyznačena plným kroužkem o průměru 1,5 mm se svislou čarou 5 mm;

    - stručnou průvodní zprávu.

  - Zhotovitel v souladu s ustanovením § 7 zákona o zeměměřictví vstup na pozemky a stabilizaci obvodu území oznámí vlastníkům. Doklady potvrzující oznámení prováděných prací vlastníkům předloží zadavateli na vyzvání k nahlédnutí.

  - Vyhotovení bude třikrát v listinné a třikrát v digitální podobě. Digitální podoba na technickém nosiči dat – grafická část ZPMZ též ve formátu shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf) a *.dgn, textové a tabulkové přílohy budou zpracovány ve formátu textovém *.txt, *.rtf nebo *.doc, tabulkové části mohou být ve formátu *.xls.

  - ZPMZ ve formátu shapefile budou mít vyplněné atributové tabulky minimálně s atributy: číslo bodu, pořadí bodu v obrazci. Jednotlivé zobrazitelné vrstvy (například hranice přírodní památky, hranice ochranného pásma, doměřovací body ap.) budou tvořeny samostatnými shapefile (včetně případných popisků anotací apod.).

Termíny realizace díla

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla, které je předmětem této Smlouvy, nejpozději dne 1.4.2015 na základě podkladů předaných mu za tím účelem Objednatelem v souladu s ustanovením čl. IX. odst. 9.1 této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo, které je předmětem této Smlouvy a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 10.9.2015.

Převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo, nebo jeho část připraveno k předání a převzetí.

  - O předání a převzetí díla, nebo jeho části pořídí Objednatel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli;

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí;

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

  - Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady nebo nedodělky, musí předávací protokol dále obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků;

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

  - V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

  - V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

  - Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

  - Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

Cena díla

  - Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ,- Kč

(slovy: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ korun českých)

bez daně z přidané hodnoty s tím, že zákonná daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně za dílo podle právních předpisů platných k okamžiku poskytnutí zdanitelného plnění.

  - Cena díla veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla. Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přirážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.

  - Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

Platební podmínky

  - Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle dílčího plnění Zhotovitele, účtovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem.

Daňové doklady vystavované zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.

Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel Zhotovitelem vystavený daňový doklad za podmínek dle ustanovení odst. 7.5 tohoto článku Zhotoviteli vrátit.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu ceny díla, nebo její části vždy nejdříve 14 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí díla, nebo jeho části, a to vždy pouze na částku odpovídající dílu, nebo jeho části, která byla protokolárně převzata Objednatelem.

  - Objednatel je oprávněn provádět úhrady ceny díla Zhotoviteli tak, že Zhotoviteli bude uhrazena cena díla dle příslušného daňového dokladu bez daně z přidané hodnoty, přičemž částka připadající na úhradu daně z přidané hodnoty bude Objednatelem za Zhotovitele v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění uhrazena přímo na účet příslušného správce daně.

Objednatel je oprávněn využít své právo přímé úhrady daně z přidané hodnoty dle tohoto ustanovení u každého jednotlivého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, přičemž na základě písemné žádosti doloží Objednatel Zhotoviteli provedení úhrady příslušné částky na účet správce daně.

Smluvní strany sjednávají, že v případě využití oprávnění Objednatele dle tohoto ustanovení nevzniká Zhotoviteli nárok na úhradu částky připadající na daň z přidané hodnoty dle příslušného daňového dokladu.

  - Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt OPŽP a být označen názvem a číslem Projektu. Součástí daňových dokladů vystavovaných Zhotovitelem musí vždy být soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně bezvadně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku, uskutečněných Zhotovitelem a potvrzených zástupcem Objednatele.

  - Daňové doklady Zhotovitele musí být vystavovány v souladu s požadavky právních předpisů na daňové doklady. Daňový doklad platí jako došlý v den, kdy byl v originále s přílohami prokazatelně doručen zástupci Objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad do 14 kalendářních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídá-li Smlouvě či obecně platným právním předpisům, nebo není-li možné jej zkontrolovat. Byl-li daňový doklad takto vrácen, není Objednatel v prodlení s placením ceny díla. Splatnost je určena podle ustanovení odst. 7.1 tohoto článku, přičemž lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opraveného daňového dokladu zmocněnému zástupci Objednatele. Není-li daňový doklad ve lhůtě 14 kalendářních dnů vrácen, platí, že s ním Objednatel souhlasí.

Komunikace smluvních stran

  - Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem. Jakákoliv oznámení a sdělení nebo dotazy podle této Smlouvy, které mají vliv na termíny realizace díla nebo na cenu díla, musí být současně s doručením elektronickou poštou doručeny také osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou s doručenkou na níže uvedené adresy smluvních stran:

Objednatel:

Kraj Vysočina, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33

Kontaktní osoba:

tel:	Ing. Martina Ferklová

e-mail:	ferklova.m@kr-vysocina.cz

fax:	564 602 516

Kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:	Ing. Jan Joneš

e-mail:	jones.j@kr-vysocina.cz

fax:	564 602 516

Zhotovitel:

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, se sídlem [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Kontaktní osoba:

tel:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

e-mail:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

fax:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

e-mail:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

fax:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

  - Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

Součinnost Objednatele

  - Podklady uvedené v ustanovení čl. III. odst. 3.1 písm. a) této Smlouvy Objednatel zpracuje a schválí ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném zněn a následně předá Zhotoviteli nejpozději do 1.4.2015.

  - K jednotlivým dílčím částem díla vymezeným v ustanovení čl. III. této Smlouvy uspořádá Zhotovitel kontrolní dny, ke kterým předá v předstihu 10 kalendářních dnů Objednateli elektronickou verzi návrhu dílčí části díla. Objednatel po obdržení elektronické verze návrhu dílčí části díla stanoví místo a čas kontrolních dnů v termínu do 10 pracovních dnů od obdržení elektronické verze návrhu dílčí části díla.

Pokud Zhotovitel obdrží na kontrolním dnu připomínky k předložené dílčí části díla, je povinen je zapracovat a do 14 dnů předložit Objednateli upravený návrh. Pokud bude mít Objednatel připomínky k upravenému návrhu dílčí částí díla, opakuje se proces uvedený v tomto ustanovení až do úplného vypořádání všech připomínek Objednatele.

Protokol s kladným hodnocením z kontrolního dne je podmínkou provedení předání a převzetí dílčí části díla. Ke kontrolním dnům je Objednatel oprávněn přizvat další osoby dle svého uvážení.

  - Pokud se proces zapracování připomínek k dílčí části díla dle předchozího ustanovení opakuje více, než dvakrát bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

  - V případech, kdy Objednatel vyhodnotí potřebu kontroly v mimořádném termínu, uvědomí o této skutečnosti písemně Zhotovitele a tento je povinen ve lhůtě do 2 pracovních dnů domluvit a uspořádat, dle požadavků Objednatele, kontrolní den.

  - Objednatel poskytne na základě písemné žádosti Zhotovitele další vyjádření, stanoviska, informace a případné doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a ze Smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že je Zhotovitel povinen si tyto podklady opatřit sám.

  - Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s podklady a pokyny poskytnutými, či udělenými mu za účelem provádění díla Objednatelem a/nebo jeho zástupcem, jinak při provádění díla postupuje samostatně.

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré materiály, data a informace, které mu za účelem plnění této Smlouvy poskytne Objednatel, použije výhradně pro účely plnění této Smlouvy a bude je chránit před zneužitím třetími osobami. Použití těchto materiálů, dat a informací pro jiné účely je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy a následně po dobu dalších 5 let.

Vlastnické právo a licenční ujednání

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku.

  - Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele.

  - Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.

  - Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění podle tohoto ustanovení Objednateli. Kopie dokladu o tomto pojištění se následně stává přílohou č. 3 a nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo, za podmínek a v rozsahu dále uvedeném (dále jen „Licence“). Objednatel toto oprávnění přijímá v plném rozsahu.

  - Licence je poskytnuta jako výhradní, a to ke všem v úvahu připadajícím způsobům užití díla v neomezeném rozsahu, tj. bez jakéhokoliv omezení časového, územního, množstevního či jiného v úvahu připadajícího omezení, na které smluvní strany při uzavírání této Smlouvy nepomyslely a které je v souladu s platnými právními předpisy a v takovém rozsahu, jak je to nutné k dosažení účelu této Smlouvy a realizace Projektu.

  - Objednatel je oprávněn užít dílo celosvětově.

  - Licence zahrnuje zejména následující způsoby užití díla:

  - jeho rozmnožování;

  - rozšiřováním jeho originálu nebo rozmnoženiny;

  - pronájmem jeho originálu nebo rozmnoženiny;

  - půjčování jeho originálu nebo rozmnoženiny;

  - jeho sdělování veřejnosti.

  - Objednatel je dále zejména oprávněn dílo upravovat či jinak měnit nebo do něj zasahovat, zpracovat je za účelem vzniku nového díla, spojit je s jiným dílem či je zařadit do díla souborného.

  - Licence je poskytována na dobu trvání majetkových autorských práv Zhotovitele k dílu.

  - Udělení Licence nezavazuje Objednatele Licenci využít.

  - Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást Licence dle této Smlouvy zcela nebo z části poskytnout třetím osobám (dále jen „Podlicence“).

  - Zhotovitel souhlasí s následným opakovaným poskytnutím dalších Podlicencí Objednatelem Podlicence třetím osobám (dále jen „Podpodlicence“) a k následným opakovaným poskytnutím dalších Podpodlicencí těmito třetími osobami dalším osobám (řetězení Podlicencí), pokud Objednatel projeví vůli toto oprávnění nabyvateli Podlicence a dalším nabyvatelům Podpodlicencí udělit, a to v rozsahu a za podmínek, které určí Objednatel.

  - Udělení Podlicence a dalších Podpodlicencí k užití díla nezavazuje nabyvatele Podlicenci či další Podpodlicence využít, ledaže Objednatel projeví vůli, že tito nabyvatelé jsou povinni Podlicenci či další Podpodlicence využít.

  - Odměna za udělení Licence v rozsahu dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy.

Záruka za jakost

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.

  - Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.

  - Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

Smluvní pokuty

  - Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:

- v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;

- v případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této Smlouvy oproti termínům dle ustanovení čl. IV. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení

- v případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli ve sjednané lhůtě pojistnou smlouvu dle ustanovení čl. X. odst. 10.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;

- v případě, že se proces zapracování připomínek Objednatele k návrhu dílčí části díla dle ustanovení čl. IX. odst. 9.2 této Smlouvy ve vztahu k jednomu návrhu dílčí částí díla opakuje více, než dvakrát, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;

- v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady a nedodělky v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad nebo nedodělků, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;

- v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;

- v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;

- v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;

- v případě porušení kterékoliv povinnosti dle této Smlouvy Zhotovitelem, na níž se nevztahují ustanovení písm. a) až h) tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to ve vztahu ke každému jednotlivému porušení zvlášť;

- v případě, že Zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty), u níž byl již v průběhu plnění této Smlouvy na její porušování opakovaně písemně upozorněn, z toho nejméně jednou s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši až do 10 % z ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy za každý takový případ porušování smluvní povinnosti, přičemž konkrétní výši příslušné smluvní pokuty stanoví Objednatel v písemném upozornění na možnost uložení smluvní pokuty podle závažnosti postihovaného porušení smluvní povinnosti; pokračuje-li Zhotovitel v porušování téže smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování stejné smluvní povinnosti, přičemž však souhrn všech smluvních pokut uložených za porušování stejných nebo různých smluvních povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy nesmí překročit 50 % z ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy;

- Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- je proti němu zahájeno insolvenční řízení;

- vstoupí do likvidace;

- přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;

- je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;

- oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;

- přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zároveň v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu dojde k nepřidělení, ztrátě, odebrání, či krácení dotace na financování Projektu. V takovém případě tato Smlouva zaniká s účinností od okamžiku doručení písemného odstoupení Objednatele Zhotoviteli. Plnění, které si smluvní strany této Smlouvy vzájemně poskytly do okamžiku doručení odstoupení Objednatele dle tohoto ustanovení, bude vypořádáno za podmínek dle této Smlouvy.

Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele dle tohoto ustanovení právo na úhradu části ceny díla, která jím bude zhotovena do okamžiku doručení odstoupení Objednatele a která bude následně Objednatelem za podmínek dle této Smlouvy převzata.

  - Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- je v prodlení s úhradou některé s plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na úhradu části ceny díla, která jím bude zhotovena po okamžiku doručení písemného odstoupení jedné, či druhé smluvní strany této Smlouvy.

Ostatní ustanovení

  - Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.

  - Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu Projektu a dodržovat pravidla publicity dle Závazných pokynů. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.

  - Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:

  - poskytovat nezbytné informace týkající se činností Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;

  - poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnosti včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;

  - poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Státnímu fondu životního prostředí České republiky, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánů státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.

  - Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen sledovat informační zdroje Objednatele související s realizací Projektu a plněním dle této Smlouvy, jakož i aktuální informace týkající se OPŽP a případných změn pravidel OPŽP vztahujících se k plněné této Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními zástupci podle jejich oprávnění vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, které jsou oprávněny jednat ve věcech smluvních a jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že zápis ve stavebním deníku se nepovažuje za písemný dodatek k této Smlouvě dle tohoto ustanovení.

  - Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

  - Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- Seznam subdodavatelů; DOPLNÍ UCHAZEČ

- Položkový rozpočet; DOPLNÍ UCHAZEČ

- Doklad o pojištění Zhotovitele.

  - Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, které odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato Smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Objednatel obdrží po třech vyhotoveních a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V __________ dne __________

_________________________

Kraj Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek

hejtmanV __________ dne __________

_________________________

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ