RK-26-2013-71

Podstatná změna VII. v projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“

pro: jednání rady kraje č. 26/2013 dne 13. 8. 2013

zpracovala: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.

V rámci příprav realizace tohoto projektu byl Usnesením 0808/17/2012/RK dne 24. 4. 2012 schválen Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Usnesením 0059/01/2012/ZK dne 12. 2. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Podání samotného projektu, které rada kraje schválila Usnesením 1032/22/2012/RK dne 5. 6. 2012, bylo uskutečněno 29. 6. 2012. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - VI.

V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov I. došlo ke zpracování realizační projektové dokumentace, která byla odeslána k hodnocení na MPSV. Zde probíhala kontrola v delším časovém úseku, než bylo původně v harmonogramu projektu plánováno. Z tohoto důvodu dochází ke změně data ukončení realizace projektu a ukončení 5. etapy projektu z původního data 15. 2. 2015 na 30. 6. 2013, k přenastavení harmonogramu projektu
a k prosunutí dat zahájení a ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby, koordinátora BOZP a TDS. Změna se dále promítá do rozpočtu projektu, kde dochází ke změně harmonogramu čerpání financí na stavební práce a související výdaje.

Změna č. VII byla u tohoto projektu již předkládána radě kraje v jiném znění. Obsah původní změny č. VII byl na MPSV přiřazen ke změně č. V, z toho důvodu bylo opět toho číslo změny použito pro následující Oznámení o změně v projektu.

Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-26-2013-71, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-26-2013-71, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-26-2013-71, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2013-71, př. 1;

ukládá

- majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2013-71, př. 1;

- odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-26-2013-71, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 30. 6. 2015

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1