RK-26-2013-75, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. IV

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna v záložkách Potřeby, Zdroje a související v důsledku přepočtu na aktuální sazbu daně z přidané hodnoty. Změna záložky Harmonogram – provázanost s finančním plánem projektu včetně úpravy etap. Změna v záložce Výběrová řízení - přidání VŘ na geodetické práce Změna v záložce Parametry akce – aktualizace vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace Změna výše nezpůsobilých výdajů projektu v závislosti na aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace Změna přílohy č 12. – Výpočet finanční mezery a maximální výše dotace |
| Zdůvodnění změn: Změna nastala z důvodu ocenění rozpočtu projektu aktuálně platnou sazbou DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změna nastala z důvodu nutnosti aktualizovat harmonogram projektu včetně úpravy etap a všech relevantních příloh v závislosti na termínu jednání výběrové komise k výzvě č. 7 Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace – aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. Změna nastala z důvodu nutnosti upřesnění vlastnických hranic pozemků a odstranění nesouladu mapových podkladů. Změna nastala v závislosti na aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace. Při zpracování RPD došlo k upřesnění půdorysných ploch a kubatur obestavěného prostoru objektů. Vzhledem k aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace, kdy je objekt nastaven na konkrétní konstrukční systém, dojde k drobným dílčím úpravám půdorysných ploch a kubatur jednotlivých místností. Tato změna nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu, ale projeví se drobnou korekcí výše nezpůsobilých výdajů. V návaznosti na změnu výše celkových výdajů projektu způsobenou přepočtem sazby DPH a opravu nesprávného výpočtu se mění hodnoty přílohy č. 12 - Výpočet finanční mezery a maximální výše dotace. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu Výpočet finanční mezery a dotace - Př. č. 12 |
| Datum: 14. 8. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |