RK-26-2013-76, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. V.

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Změna v záložce Parametry akce – aktualizace vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace Změna výše nezpůsobilých výdajů projektu v závislosti na aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace |
| Zdůvodnění změn: Změna nastala v závislosti na aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace. Při zpracování RPD došlo k upřesnění půdorysných ploch a kubatur obestavěného prostoru objektů. Vzhledem k aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace, kdy je objekt nastaven na konkrétní konstrukční systém, dojde k drobným dílčím úpravám půdorysných ploch a kubatur jednotlivých místností. Tato změna nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu, ale projeví se korekcí výše nezpůsobilých výdajů. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu |
| Datum: 14. 8. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |